| S.C. AQUAPROIECT - S.A. Atelier Proiectare – R.C.A. | Contract nr.4075 Faza S.F. “Punerea în siguranţă a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe râul Ialomiţa şi afluenţi, în zona municipiului Urziceni, jud. Ialomiţa” STUDIU DE FEZABILITATE august 2006 |
| --- | --- |

#### B O R D E R O U

#### A.  PIESE SCRISE

| 1. Foaie de capăt |  |
| --- | --- |
| 2. Borderou |  |
| 3. Memoriu tehnic |  |
| 4. Deviz general |
| 5. Deviz pe obiect 1 ÷ 8 |
| 6. Justificare pe capitolele 1, 3 şi 5 |
| 7. Evaluare pe obiecte 1 ÷ 3 |
| 8. Tabele centralizatoare cu cantităţi pe obiect 1 ÷ 8 |
| 9. Stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei – ANEXE 1.A. şi 1.B |
| 10. Deviz general - Etapa I - PHARE |
| 11. Deviz pe obiect 3, 4, 5, 6 - Etapa I - PHARE |
| 12. Tabel centralizator cu cantităţi pe obiect 3, 4, 5, 6 - Etapa I - PHARE |
| 13. Tema de proiectare |

B. PIESE DESENATE

| 1. | Plan de situaţie r. Ialomiţa Dridu – Bărbătescu | Sc: 1:25.000 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Profil longitudinal prin ax albie r. Ialomiţa | Sc: 1:50.000/100 |
| 3. | Profil longitudinal prin ax albie r. Prahova | Sc: 1.25.000/100 |
| 4. | Profil longitudinal prin ax albie r. Sărata | Sc : 1:10.000 |
| 5. | Profil longitudinal prin ax dig r. Prahova incinta Adâncata- Prahova | Sc : 1:25.000/100 |
| 6. | Profil longitudinal prin ax dig incinta Moldoveni – Patru Fraţi r. Prahova | Sc: 1.25.000/100 |
| 7. | Profil longitudinal prin ax dig mal drept r. Sărata | Sc : 1:10.000/100 |
| 8. | Profil longitudinal prin ax dig mal stâng r. Sărata | Sc : 1:10.000/100 |
| 9. | Profil longitudinal prin ax dig mal drept r. Ialomiţa - incinta Coşereni – Bărbătescu | Sc : 1:25.000/100 |
| 10. | Profil longitudinal prin ax dig mal stâng r. Ialomiţa - incinta Urziceni – Manasia | Sc : 1:10.000/100 |
| 11. | Profil longitudinal prin ax dig mal stâng r. Ialomiţa - incinta Alexeni - Ion Roată | Sc : 1:10.000/100 |
| 12. | Profil longitudinal canal Cotorca – Sărata | Sc : 1:10.000/100 |
| 13. | Profil longitudinal canal evacuare Valea Plopi şi secţiuni transversale acumulare nepermanentă Valea Plopi | Sc : 1:10.000/100 Sc : 1:100/100 |
| 14. | Secţiuni transversale tip | Sc : 1:200 |
| 15. | Construcţie de exploatare | Sc : 1:50 |
| 16. | Consolidare mal drept canal evacuare Dridu | Sc : 1:2000/100 |
| 17. | Subtraversare pin dig Dn 800mm | Sc : 1:10 |
| 18. | Profil longitudinal prin ax dig mal stâng r. Ialomiţa - incinta Moldoveni - Urziceni | Sc: 1.25.000/100 |

ŞEF PROIECT

#### Ing. Valeria Avram

| S.C.AQUAPROIECT - S.A. Atelier Proiectare – R.C.A. | Contract nr.4075 Faza S.F. “Punerea în siguranţă a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe râul Ialomiţa şi afluenţi, în zona municipiului Urziceni, jud. Ialomiţa” STUDIU DE FEZABILITATE august 2006 |
| --- | --- |

MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE

| 1.1. Denumirea obiectivului de investiţie: | “Punerea în siguranţă a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe râul Ialomiţa şi afluenţi, în zona municipiului Urziceni, jud. Ialomiţa” |
| --- | --- |
| 1.2. Ordonatorul principal de credite: | MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR |
| 1.3. Autoritatea contractantă: | ADIMINISTRATIA NATIONALA „Apele Române” – Direcţia Apelor Buzău - Ialomiţa |
| 1.4. Proiectant general: | S.C.AQUAPROIECT S.A. - Bucureşti |
| 1.5. Faza de proiectare: 1.6. Amplasamentul lucrărilor: | Studiu de fezabilitate Lucrările de regularizare şi apărare contra inundaţiilor analizate, sunt amplasate pe cursul râului Ialomiţa şi afluenţi între localitatea Adâncata, în amonte pe r. Prahova şi localitatea Bărbătescu, în aval pe r. Ialomiţa, pe o lungime totală de albie de cca. 86 Km. Râul Ialomiţa străbate Câmpia Română de la vest la est. Din punct de vedere al împărţirii administrativ - teritoriale lucrările sunt amplasate în judeţul Ialomiţa. |

1.7. Necesitatea şi oportunitatea lucrărilor

Prezenta documentaţie studiu de fezabilitate are ca scop rezolvarea unor probleme de gospodărire a apelor în b.h. Ialomiţa pentru apărarea împotriva inundaţiilor a terenurilor agricole şi cu precădere a localităţilor în zona municipiului Urziceni.

In cadrul bazinului hidrografic Ialomiţa datorită dezvoltării generale social – economice marcată în special după etapa 1970 cu promovarea de platforme industriale şi centre urbane mari, sisteme de irigaţii, etc. cu cerinţe importante de apă a condus în paralel şi la realizarea de obiective de gospodărire a apelor.

Repartiţia inegală a precipitaţiilor în timpul anului şi de la un an la altul cu apariţia de ani secetoşi şi ploioşi a impus realizarea unor lucrări de regularizare a debitelor pe cursurile principale şi afluenţi pentru a se asigura cu apă folosinţele de bază, cât şi pentru combaterea fenomenelor de inundabilitate la viituri.

Zonele cele mai afectate de viiturile din b.h. Ialomiţa sunt situate în partea inferioară a bazinului în special pe sectorul Ialomiţei Inferioare, între confluenţa cu Prahova şi Dunăre unde se află peste 60% din potenţialul inundabil.

Datorită pagubelor mari produse de viituri (în special după viiturile din anii 1970, 1972 şi 1975) s-au propus şi realizat o serie de amenajări de combatere a efectelor inundaţiilor cu pondere deosebită pentru Ialomiţa Inferioară.

Lucrările necesare au fost studiate în cuprinsul unor scheme de amenajare la niveluri de etapă şi detaliate pe bază de proiecte, fiind promovate şi realizate o parte importantă din aceste obiective de apărare preconizate.

In cadrul Programului Naţional (etapa1980) privind lucrările de gospodărire a apelor s-a prevăzut realizarea unor lucrări complexe constând din următoarele obiective prioritare generale pentru combaterea inundaţiilor pe sectorul Ialomiţei Inferioare.

- - acumularea Panţoiu pe r. Ialomiţa aval Prahova;

- - apărarea împotriva inundaţiilor a oraşului Urziceni;

- - apărarea împotriva inundaţiilor a oraşului Slobozia;

- - regularizarea şi îndiguirea râului Ialomiţa în aval de acumularea Dridu până la vărsarea în Dunăre.

Din aceste obiective au fost realizate ac. Dridu pe r. Ialomiţa amonte de confluenţa cu Prahova, apărarea oraşului Urziceni, apărarea oraşului Slobozia şi amenajarea r. Ialomiţa pe zona I Dunăre–Slobozia rămânând în continuare nerealizată amenajarea preconizată a r. Ialomiţa, între Slobozia şi zona Urziceni.

Obiectivele principale de apărare împotriva inundaţiilor care s-au tratat la etapele respective în cadrul schemelor de amenajare au avut în vedere ca bază de dimensionare privind debitele maxime de calcul o serie de ipoteze de dezvoltare a lucrărilor de regularizare a debitelor din bazinul hidrografic Ialomiţa din care între timp o parte nu s-au realizat ori prezintă situaţii diferite de exploatare.

In acelaşi timp pentru Ialomiţa Inferioară au fost promovate până în prezent o serie de lucrări de apărare împotriva inundaţiilor în mod necorelat cu amenajarea preconizată cu caracter unitar a cursului (ex. s-a realizat îndiguirea Coşereni – Bărbătescu de 34,7 km lungime pe malul drept al r. Ialomiţa pentru apărarea împotriva inundaţiilor a cca.10.000 ha terenuri de culturi) cu producerea de dezatenuări, cu aspect nefavorabil în privinţa scurgerii maxime pe cursul principal.

Prin aceste fenomene de dezatenuare a viiturilor debitele maxime din regimul atenuat pot prezenta creşterii importante modificând în mod direct valorile care au reprezentat baza de calcul la dimensionarea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor prevăzute şi promovate prin Programul Naţional.

Ca urmare a deselor viituri înregistrate în perioada 2004-2006 culminând cu septembrie 2005, precum şi a podurilor de gheaţă în perioada de iarnă, s-au produs degradări ale lucrărilor cu rol de apărare, depăşiri a coronamentelor acestor lucrări cât şi eroziuni de mal care pun în pericol stabilitatea digurilor şi a căilor de comunicaţie (drumuri). De asemenea, din cauza lipsei surselor de finanţare, pentru construcţiile cu rol de apărare nu s-au mai executat lucrări de reparaţii majore de la punerea în funcţiune (1977), aceste lucrări suferind degradări în timp atât datorită cauzelor mai sus enumerate cât şi tasărilor şi circulaţiei pe coronament. S-a constatat că lucrările cu rol de apărare nu mai corespund din punct de vedere al asigurărilor de calcul şi verificare iniţial proiectate.

Având în vedere aceste neajunsuri în exploatarea lucrărilor de amenajare, pentru punerea in siguranţă a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor în localitatea Urziceni, lucrările propuse în Studiu de Fezabilitate de faţă sunt necesare şi oportune

Principalele probleme urmărite în prezenta documentaţie sunt redimensionarea lucrărilor de apărare (diguri)şi reabilitarea unor lucrări de amenajare a afluenţilor ţinând cont de următoare :

- elementele privind scurgerea maximă pe r. Ialomiţa Inferioară având în vedere datele hidrologice de la studii elaborate până în prezent, precum şi viiturile mari produse în ultima perioadă de timp;

- situaţia actuală privind stadiul de echipare a bazinului hidrografic Ialomiţa cu lucrări de gospodărire a apelor ce au influenţă pentru problemele de combatere a inundaţiilor pe cursul Ialomiţei Inferioare şi analizarea lor In mod comparativ cu elementele de schemă de amenajare care au stat la baza dimensionărilor anterioare la lucrările proiectate şi promovate;

-   analizarea de lucrări de gospodărirea apelor propuse pe etape conform schemei cadru de amenajare complexă a b.h. Ialomiţa elaborată la nivelul etapei actuale pentru a evidenţia reducerea treptată în timp a debitelor maxime pe Ialomiţa Inferioară prin tranşee de viitură.

Faţă de cele prezentate mai sus redimensionarea lucrărilor de apărare de pe r. Ialomiţa, r. Prahova, r. Sărata  sunt necesare  pentru readucerea la clasa de importanţă a obiectivelor apărate conform standardelor în vigoare.

1.8. Cadrul natural

Principalul colector al apelor de suprafaţă este râul Ialomiţa. Râul Ialomiţa prezintă o lungime a cursului de 390 km şi o suprafaţă a bazinului de 10.395 km2.

Bazinul hidrografic se repartizează în mod convenţional pentru urmărirea facilă a problemelor de gospodărire a apelor, astfel:

- r. Ialomiţa Superioară (amonte de confluenţa cu Prahova) – F = 2.420 kmp (cca. 23%);

- r. Prahova (amonte de confluenţa cu Ialomiţa) – F=3740 kmp (cca. 36%);

- r. Ialomiţa Inferioară (aval de confluenţa cu Prahova) – F = 4270 kmp (cca. 41%).

Relieful bazinului hidrografic se caracterizează printr-o mare diversitate de forme (munţi, dealuri subcarpatice, câmpii piemontane şi câmpii joase).

Resursele de apă ale b.h. Ialomiţa sunt destul de importante dar care după cum s-a mai arătat distribuţia lor este inegală în timp apărând fenomene de secetă sau de viituri care prin inundaţii la obiectivele social – economice produc pagube mari direct, cât şi indirecte prin afectarea unor activităţi.

Bazinul hidrografic Ialomiţa se suprapune parţial sau total pe teritoriile a 8 judeţe (Braşov, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, S.A. Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi şi Brăila).

Populaţia bazinului hidrografic Ialomiţa se ridică la cca. 1.530.000 locuitori (704.000 locuitori în 22 oraşe şi 826.000 locuitori în 181 de comune), din care în jud. Ialomiţa 223.400 locuitori (3 oraşe:Slobozia–55.164 locuitori, Ţăndărei–14.119 locuitori, Urziceni–19.159 locuitori în anul 1992 şi 137.400 locuitori în 42 de comune).

Dezvoltarea social-economică în funcţie de specificul de zonă s-a concentrat în special în perimetrele marilor centre urbane (Ploieşti, Târgovişte, Slobozia, capitale de judeţ, precum şi la alte oraşe: Moreni, Urziceni, Ţăndărei, etc.) unde s-au promovat şi platforme industriale importante.

In partea inferioară a b.h. Ialomiţa se evidenţiază principala avuţie legată de agricultură (potenţial irigabil în b.h. Ialomiţa Superioară=440.000ha) în cadrul Câmpiei Bărăganului care necesită datorită deficitului de umiditate o activitate de irigaţii aproape permanentă.

Clima este de tip continental. Temperatura medie anuală este de 10,50C. Cantităţile medii anuale de precipitaţii au valori de circa 500 mm.

1.9 Situaţia actuală de amenajare cu lucrări hidrotehnice în b. h. Ialomiţa

Dintre lucrările mai importante de gospodărire a apelor care s-au realizat în cadrul b.h. Ialomiţa se pot menţiona următoarele:

a)- ac. Pucioasa (Vu=8 mil.mc.) şi ac. Bolboci (Vu=18 mil.mc.) pe r. Ialomiţa Superioară pentru asigurarea cu apă a zonei industriale Târgovişte (Qi =cca. 3,00 mc/s);

b) – ac. Paltinu (vu=55 mil.mc.) pe r. Doftana şi ac. Mâneciu pe r. Teleajen (Vu=50 mil.mc.) în cadrul sistemului hidrotehnic Prahova – Teleajen pentru alimentarea cu apă a unor mari obiective din zona Municipiului Ploieşti (Qi=cca.10mc/s);

c) – ac. Dridu pe r. Ialomiţa (Vu=40 mil.mc.) pentru alimentări cu apă industrială în zona Urziceni, apă pentru irigaţii (17.000 ha),energie electrică (cca.4 GWh/an) precum şi pentru apărarea împotriva inundaţiilor pe Ialomiţa Inferioară prin atenuarea viiturilor;

d) – derivaţiile Ialomiţa – Colentina (Bilciureşti, Ialomiţa – Ilfov (Valea Voevozilor) pentru folosinţe complexe precum şi derivaţia Ialomiţa – Mostiştea (prin ac. Dridu) în scopul tranzitării spre acumulările de pe valea Mostiştea a unor debite disponibile cu caracter excedentar din r. Ialomiţa (pentru completarea sursei de bază Dunărea) la irigaţii pe o suprafaţă de cca. 250.000 ha în b.h. Mostiştea şi a perimetrului apropiat;

e) – apărarea împotriva inundaţiilor a oraşului Urziceni prin lucrări complexe de îndiguiri, derivaţii, acumulări pe r. Ialomiţa, v. Cotorca şi v. Plopi şi r. Sărata.

1.9.1. Apărarea împotriva inundaţiilor a zonei municipiului Urziceni

Apărarea eficientă a obiectivelor social-economice a zonelor de pe r. Ialomiţa  Inferioară s-a putut considera numai printr-un complex de măsuri şi lucrări majore de gospodărirea apelor cuprinse în schema de amenajare pe ansamblul spaţiului hidrografic în corelaţie cu interesele tuturor folosinţelor.

Astfel, în concepţia generală de amenajare a bazinului hidrografic, la nivelul schemelor cadru a stat criteriul de realizare a acumulărilor de regularizare a debitelor pentru asigurarea cu apă a industriei, populaţiei, irigaţiilor, uzinelor hidroenergetice etc. precum ăi de apărare împotriva inundaţiilor prin atenuarea viiturilor cu volume de protecţie peste creasta deversorilor sau cu transe de reţinere a volumelor respective.

Deoarece acumulările care sunt amplasate în partea superioară a bazinului hidrografic nu pot înlătura decât parţial efectele distructive ale viiturilor pe cursul inferior al bazinului s-au studiat şi prevăzut în schemele de amenajare în mod paralel şi o serie de lucrări de regularizare - îndiguire şi derivaţii de ape mari.

În aceasta situaţie, în cadrul documentaţiilor întocmite după 1972 la nivel de schemă de amenajare a b.h. Ialomiţa s-a prevăzut ca pentru apărarea împotriva inundaţiilor pe zona Ialomiţa Inferioară (care reprezintă sectorul cel mai afectat de inundaţii) să se considere efectul de atenuare a lucrărilor de regularizare a debitelor din zona amonte de pe Ialomiţa Superioară şi r. Prahova prin acumularea Panţoiu având barajul amplasat pe r. Ialomiţa, imediat după confluenţa cu r. Prahova.

În acelaşi timp s-a avut in vedere descărcarea parţială a unor debite maxime din r. Ialomiţa –Mostiştea în paralel cu lucrări de calibrare şi regularizare a albiei, îndiguiri a unor localităţi şi devierea unor văi cu caracter local (V. Cotorca, V. Plopi la  Urziceni) evitându-se astfel şi inundaţiile indirecte.

Costurile fiind foarte ridicate, acumularea Panţoiu nu s-a mai realizat.. Lucrările de apărare existente au fost dimensionate ţinând cont de debitele atenuate în acumulare. Deci, aceste lucrări (diguri Ialomiţa şi Prahova) în mare parte sunt subdimensionate.

-  Acumularea Dridu pe râul Ialomiţa

Acumularea Dridu pe râul Ialomiţa situată în amonte de confluenţa cu Prahova a intrat in funcţiune la etapa 1985-1986 inclusiv cu priza la derivaţia Ialomiţa – Mostiştea. În anul 1985 a fost elaborat un regulament de exploatare al acumulării Dridu la care s-au avut în vedere şi criteriile de exploatare la ape mari, astfel încât să se realizeze cerinţa de reducere a debitelor maxime pe râul Ialomiţa în secţiunea aval Prahova la nivelul debitelor maxime ale râului Prahova conform prevederilor din S.A. nr.467/1-1978.

Din analiza posibilităţilor de reducere a debitelor maxime de pregolire a acumulării Dridu pe baza unui sistem de prognoză de scurtă durată (prin informaţii de la staţiile din reţeaua hidrometeorologică din bazinul hidrografic Ialomiţa) a rezultat că la viituri care depăşesc probabilitatea de 5% (chiar pentru o ploaie uniformă în bazin) efectele sunt cu caracter nesemnificativ.

Chiar la viitura cu probabilitatea de 5% pentru râul Ialomiţa în secţiunea aval Prahova datorită faptului ca r. Prahova controlează circa 60-70% din scurgerea generală din bazinul amonte este foarte dificil de stabilit o reglementare certă privind debitele maxime în această secţiune (debitele maxime pot fi cu pondere mare pe râul Prahova la o ploaie generalizată în b. h. Prahova cum s-a produs la viitura din iulie 1975).

În cadrul documentaţiei “Studiu privind regimul optim de exploatare a acumulării Dridu în vederea în vederea combaterii inundaţiilor“, în baza unor analize de detaliu se menţionează că o undă atenuată prin acumularea Dridu se poate suprapune în mod nefavorabil peste unda râului Prahova care vine in general cu întârziere.

Asupra oraşului Urziceni fenomenele de inundabilitate s-au datorat râului Ialomiţa, râului Prahova, r. Sărata, valea Cotorca şi Valea Plopi.

- Râul Prahova

În anul 1975 viitura de pe r. Prahova a trecut peste malul stâng în comuna Adâncata apoi peste c.f. Ploieşti-Urziceni şi a intrat în oraşul Urziceni.

Ca urmare, în perioada 1976-1977 s-a executat digul de apărare mal stâng r. Prahova incinta Adâncata între confluenţa cu Cricovu Sărat şi satul Patru Fraţi pe o lungime. De la satul Patru Fraţi s-a continuat îndiguirea pe plan local cu folosirea şi a unor ramblee de canale de irigaţie spre confluenţa cu Ialomiţa şi legat cu digul de pe  drumul DJ 201A formând incinta Patru Fraţi – Moldoveni. Digul Adâncata mal stâng râu Prahova are o lungime de 3.6 km, iar digul mal drept râu Prahova Moldoveni - Patru Fraţi are o lungime de 12 km (din care pe L=6.9 km digul se suprapune cu DJ 201A - drum pietruit executat după viitura din 1941).

- Râul Sărata

Râul Sărata este amenajat în câmpia Buzăului fiind colectorul principali în sistemul de desecări cu o serie de lacuri piscicole iar pentru atenuarea undelor de viitură lacurile Ratca, Jilavele şi Slătioara, cu regularizarea şi îndiguire aval de acumularea Ratca, în localităţile Malu Roşu, Armăşeşti, Bărbuleşti.

Pentru corectarea pantei şi îmbunătăţirea scurgerii apelor s-a regularizat albia r. Sărata amonte de confluenţă cu r. Ialomiţa până la acumularea Ratca.

Este îndiguit (ambele maluri) între com. Armăşeşti şi confluenţa cu r.  Ialomiţa. Digul de pe malul stâng are o lungime de 3,8 km, iar cel de pe malul drept are o lungime de 5,86 km.

Debitul decalcul este cel pentru asigurarea de 5% iar verificarea la debitul corespunzător asigurării de 1%. Aceste debite sunt defluiente din acumularea Ratca şi cele de pe Valea Toţi.

Toate digurile de pe Sărata s-au prevăzut numai acolo unde nivelul de verificare este deasupra terenului.

- Râul Cotorca

Râul Cotorca este amenajat printr-o salbă de lacuri piscicole cu tranşă de viitură în amonte de Urziceni sunt acumulările B.1. şi B.2. şi în acelaşi timp pentru punerea în siguranţă pin ruperea în lanţ a acumulărilor din amonte.

Atenuarea viiturilor din bazinul  propriu, corespunde asigurări de calcul de 1% în acumularea B.2. (capacitatea de acumulare cu tranşă de viitură este de 1.200.000 mc) şi parţial în acumularea B.1.

Pentru  apărarea oraşului împotriva debitelor defluiente din acumulările Cotorca s-a executat un canal care să tranziteze apele din valea Cotorca pentru asigurarea de 1%,  printr-un canal a cărei lungimea este de 1.246 m.

Debitele mari atenuate sunt conduse spre v. Sărata evitând oraşul Urziceni şi traseul actual al v. Cotorca prin canalul Cotorca – Sărata. Acumularea B1 are şi rolul de a tranzita volumele suplimentare atenuate în lacul Plugari de pe Valea Plopi fiind dimensionat la debitul de 130 mc la coincidenţa de 1% pe Cotorca şi V. Plopi de 0,1% asigurare pe r. Ialomiţa pentru ca şi în acest caz debitele să poată fi evacuate.

În acest mod apele mari de pe valea Cotorca ajung  în râul Sărata şi în continuare în Ialomiţa.

-  Valea Plopi

În valea Cotorca, pe malul stâng în amonte de lacul de acumulare Cotorca 1, debuşează o derivaţie (cca. 1,945 km) din valea Plopi care este amenajată cu un baraj cu lac nepermanent situat la cca. 1,5 km în amonte de oraşul Urziceni.

Valea Plopi este situată între oraşul Urziceni şi suburbia Manasia (S bazin ~50 kmp). La scurgerea maximă când r. Ialomiţa la viituri (închisă cu îndiguire şi stăvilar de descărcare în zona Manasia) în mod practic se inunda tot oraşul (în mod similar ca şi valea Cotorca înainte de amenajarea arătată mai sus).

Barajul de pe valea Plopi cu lac nepermanent (V=2mil.mc) reţine decât volumul corespunzător asigurării de 1% iar diferenţa faţă de clasa de importanţă este evacuată prin golirea de fund, cu descărcare gravitaţional (Qmax. 5mc),  direct în spre r. Ialomiţa, (în perioada când nivelele în acest râu o permite) pe sub pasajele de cale ferată Urziceni-Constanţa şi Urziceni - Făurei, dar când se închide stăvilarul, şi se umple lacul „Plugari” descărcarea spre r. Ialomiţa se poate face şi o descărcare spre valea Cotorca printr-o derivaţie canalul Plopi – Cotorca care permite o evacuare în r. Ialomiţa mai departe prin canalul Cotorca – Sărata a unui debit de 62 mc.

În acest mod  de la poziţiile de lucrări arătate se închide complet centura de apărare în jurul municipiului la viituri simultane pe toate văile arătate. De menţionat că lacul de acumulare „Plugari” de pe valea Plopi preia şi scurgerea maximă din sistemele de desecare din  Câmpia Buzăului de pe cca. 50.000 ha care se concentrează spre această vale.

- Râul Ialomiţa

Ca urmare a viiturilor 1972-1975 r. Ialomiţa a fost amenajat cu lucrări de îndiguire şi regularizare(tăieri de cături) aval de acumularea Dridu pentru apărarea contra inundaţiilor a oraşului Urziceni în diferite etape.

.	Regularizarea albiei râului Ialomiţa în dreptul prizei de apă industrială a fabricii de zahăr Urziceni. Lungimea acestei regularizări este de 0,84 km şi constă din tăierea a două bucle.

Secţiunea tip a acestei regularizări este trapezoidală având 25 m, baza unică şi taluze 1:2 şi o adâncime medie de 650m iar panta generală 0,7‰. Viteza medie a apei în albia minoră în dreptul oraşului este de cca. 1,15 m/s.

În această secţiune s-au prevăzut consolidări de mal sub forma unui pereu din piatră brută având un masiv suport trapezoidal din anrocamente aşezate pe o saltea de fascine.

Acest gen de lucrări apără şi închiderile vechii albii în dreptul prizei de apă a fabricii de zahăr.

Lungimea totală a consolidării este de 0,84 km.

-  Digul incinta Urziceni - Manasia

Îndiguirea malului stâng  al r. Ialomiţa pentru apărarea oraşului Urziceni, începe de la podul căii ferate Bucureşti – Urziceni peste Sărata, pe malul stâng al acestui râu,traversează drumurile Bucureşti - Buză şi Bucureşti – Constanţa, apoi de aici pe malul stâng al r. Ialomiţa digul se continuă circa  şi se încastrează pe o zonă înaltă în rambleul căii ferate Urziceni - Slobozia. Întrucât digul într-o zonă este foarte aproape de mal, acesta este consolidat. În dreptul suburbia Manasia unde râul, se apropie de zonă construită  s-a executat  un parapet de beton, digul are o lungime de  9.540 km.

Digul din incinta Urziceni - Manasia a fost executat în două etape şi anume în 1975 s-a executat primul tronson de la podul de pe r. Sărata de pe DN2 pe o lungime de 4.400 m, iar restul de  5133 m în anul1980.

Digul  traversează canalul OGA (prevăzându-se la intersecţia cu acesta o stavilă cu Q pentru 6,5 m3/s), drumul de acces al fabricii de cărămidă Urziceni (prevăzându-se rampe de acces) şi se continuă pe malul r. Ialomiţa până în aval de comuna Manasia, în dreptul canalului de desecare al sistemului Gârbovi – Manasia.

Închiderea digului se face pe un traseu paralel cu acest canal, intersectând şoseaua Urziceni – Slobozia şi încastrându-se în rambleul căii ferate.

Caracteristicile digului sunt: b = 4 m, taluz exterior 1/3, taluz interior 1/2.

.Pentru reducerea suprafeţelor de expropriat în zona de trecere prin 9 locuinţe din comuna Manasia s-a prevăzut un parapet de beton simplu având dimensiunile: 1m la coronament, 1,80 m la fundaţie, înălţimea de 2 m şi lungimea de 160 m.

Acest dig a fost calculat pentru nivelul corespunzător debitului de 650 m3/s, asig. 1% şi verificat la debitul de 0,1% Q = 1.600 m3/s defluent din acumularea Panţoiu.

Îndiguirea malului stâng  al r. Ialomiţa pentru apărarea oraşului Urziceni, începe de la podul căii ferate Bucureşti – Urziceni peste Sărata, pe malul stâng al acestui râu,traversează drumurile Bucureşti - Buză şi Bucureşti – Constanţa, apoi de aici pe malul stâng al r. Ialomiţa digul se continuă circa  şi se încastrează pe o zonă înaltă în rambleul căii ferate Urziceni - Slobozia. Întrucât digul într-o zonă este foarte aproape de mal acesta este consolidat. În dreptul suburbiei Manasia, unde râul se apropie de zonă construită  s-a executat  un parapet de beton, digul are o lungime de  5,175 km.

-  Digul incinta Alexeni  -  Ion Roată

Îndiguirea Ion Roată s-a făcut prin amenajarea de irigaţie şi desecare a sistemului Glodeanu Siliştea şi Valea Măcrişului,  prin folosirea şi a unor ramblee de canale de irigaţii-desecare pe plan local. Digul  mal stâng Ion Roata mal stâng are o lungime de 10,936 km de la canalul colector de descărcare al sistemului de desecare Glodeanu – Siliştea în partea din amonte  iar în partea din aval canalul colector de descărcare al sistemului de desecare Valea Măcrişului. Din lungimea totală 8,4km s-au executat în 1980 odată cu sistemele de desecare iar restul au fost executaţi în perioada 1965 – 1967 pentru apărarea unei suprafeţe de 518 ha.

Incinta Ion  Roată , apără  şoseaua Urziceni – Slobozia, intravilanele localităţilor Alexeni, Broşteni şi Ion Roată şi scoate de sub efectul inundaţiilor 1.352 ha de teren arabil.

-  Digul Coşereni – Bărbătescu

Digul Coşereni – Bărbătescu (L=34,7km) de pe malul drept al r. Ialomiţa apără o incintă de cca. 10.400  ha terenuri de culturi, dar produce fenomene de dezatenuare deoarece digul are cote superioare din construcţie în raport cu îndiguirile de pe partea stângă a râului Ialomiţa în principiu peste cotele drumului naţional DN2 între Coşereni şi zona Urziceni. Acest dig a fost executat în anii 1972 de ministerul agriculturii pentru apărarea terenurilor agricole fără să se încadreze într-o schemă de amenajare privind gospodărirea apelor.

1.10 Studii de teren

1.10.1. Caracterizarea generală a bazinului

Acest spaţiu hidrografic  ce face obiectul studiului  are o suprafaţă de bazin de 4.270 kmp şi primeşte ca afluent principal pe malul stâng r. Prahova cu o suprafaţă de bazin de 3.740 kmp. Acest sector străbate câmpia Bărăganului de la vest la est pe o lungime de 86km pe cursul de apă în regim natural.

Zona de câmpie străbătută de r. Ialomiţa, are pante ale terenului mai mici de 0,24%, debitele medii şi mici scurgându-se într-o albie minoră destul de largă, cu lăţimea de cca. 40m şi foarte sinuoasă. Albia minoră în regim natural, pe lângă faptul că este foarte largă după cum s-a arătat este şi adâncă, în medie de cca. 6,0m.

Lunca r. Ialomiţa pe sectorul inferior este una din cele mai puternice zone afectate de inundaţii din ţara noastră atât prin frecvenţa acestor fenomene (1949, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 2005.) cât şi prin amploarea pagubelor înregistrate în localităţilor ce se găsesc în luncă, căi de comunicaţie, agricultură etc.

La baza acestui fenomen stă atât repartiţia neuniformă a precipitaţiilor în timpul anului cât şi caracterul  erozional - evazitorenţial al  precipitaţiilor cursului de apă (afluenţi) din bazin, determinat şi de micşorarea bruscă  a pantei de scurgere la trecerea de la zona de munte – deal la cea de câmpie.

Prezentul studiu s-a întocmit pe baza documentaţiilor existente în arhiva proiectantului, ce au stat la baza execuţiei lucrărilor existente, completate cu unele studii întocmite ulterior de AQUAPROIECT – S.A. cum sunt: “Schema cadru ca urmare a rezultatelor şi concluziilor unor studii de asigurare a surselor de apă şi de combatere a efectelor distructive ale apelor” întocmit în 1993 de secţia Scheme precum şi Studiul privind regimul optim de exploatare a acumulării Dridu în vederea combaterii inundaţiilor” elaborat de secţia GRA în 1993.

1.10.2. Studii topografice

Ca studii topografice s-au folosit ridicările care au stat la baza fiecărei etape de proiectare şi detalii de execuţie a acestor lucrări, precum şi ridicări post execuţie, unele executate în 1993.

Aceste studii au constat din:

- 170 de profile transversale prin albia minoră şi majoră sc. 1:1.000/1:100;

- Releveele la poduri sc. 1:100/100;

- Plan de situaţie de ansamblu sc. 1:50.000;

- Planuri de detaliu sc.1:10.000 cu amplasamentul lucrărilor.

Din analiza studiilor topografice executate în perioade diferite 1975 – 1993 se poate concluziona că albia r. Ialomiţa Inferioară  traversează în întregime zona de câmpie, că are o pantă longitudinală de 0,24%0, are o albie minoră bine conturată, destul de largă b = 30 – 40 m, cu adâncimi de 6 – 7 m, puţin meandrată, cu eroziuni de mal în zonele de concavitate.

Pe sectorul regularizat şi îndiguit al râului Ialomiţa zona I Slobozia – Dunăre s-au realizat un nr. De 44 tăieri, iar traseul s-a scurtat cu 30 km. In zona Tc10 digul de pe malul drept este în pericol de distrugere, eroziunile malului ajungând la piciorul digului.

În plan, albia râului în perioada de 18 ani nu a suferit modificări esenţiale.

1.10.3 Studii geotehnice

Din observaţiile directe în teren precum şi din analiza materialelor de specialitate executate la fazele de proiectare anterioare ce au constat din cartări geologice şi foraje din care reiese că terenul străbătut de r. Ialomiţa, în cursul său inferior, este format în general din argile prăfoase, prafuri argiloase şi chiar argile, deasupra cărora se găseşte un strat vegetal de cca. 40 cm.

In general malul drept este mai înalt, reprezintă terasa superioară se apropie de albia minoră până la câţiva metri limitând astfel albia majoră a râului.

Malul stâng este prelung aplatizat, lunca inundabilă desfăşurându-se pe aceasta la o observaţie se remarcă faptul că localităţile riverane cele mai importante (Urziceni, Slobozia, Ţăndărei) se găsesc pe malul stâng. Tot pe acest mal se află şoseaua naţională Bucureşti – Constanţa cu toate ramificaţiile lor.

Perimetrul de interes este situat în lunca râului Ialomiţa, în zona localităţilor Adâncata şi Bărbătescu, jud. Ialomiţa. Accesul în zonă este asigurat de DN 2 Bucureşti-Urziceni şi DJ 201A Urziceni-Adâncata (perimetrul amonte) şi DN 2A Urziceni-Balaciu (perimetrul aval).

• Date geomorfologice

Din punct de vedere geomorfologic perimetrul se încadrează  în lunca râului Ialomiţa, ce desparte pe o direcţie generală W-E Bărăganul Ialomiţei (subunitatea Câmpia Padinei) de Câmpia Vlăsiei şi Bărăganul Mostiştei (subunitatea Câmpia Lehliu).

Culoarul de luncă al lalomiţei este marcat de două aliniamente de aşezări aproape continui, unul pe dreapta, situat pe fruntea câmpului şi altul pe stânga, dispus pe podul terasei, aproape de luncă.

Luncile ca şi albiile minore, sunt afectate de procese de aluvionare, dar sub forme diverse, apoi înnisipări şi colmatări cu ajutorul vegetaţiei, băltiri, eroziune de mal şi procese antropice (excavări de nisipuri şi pietrişuri, canalizări, îndiguiri ş.a.). Pe ansamblu, trebuie făcută deosebirea între procesele ce au loc la ape mici sau medii şi care sunt reduse ca intensitate şi suprafaţă de acţiune şi procesele din timpul viiturilor, când intensitatea şi extinderea lor este maximă.

Aluvionările din balta şi lunca îndiguite au fost reduse, dar s-a accentuat, pe alocuri, eroziunea de mal, la viituri, ca şi mobilitatea ostroavelor din albiile minore.

Lunca lalomiţei prezintă şi ea aluvionări intense, dar aici se regăsesc şi puternice eroziuni laterale, sub malul Bărăganului Mostiştei, mai ales în concavităţile meandrelor. Procesele de eroziune laterală duc la crearea de excavaţiuni, uneori cu lacuri mici, sau chiar la desprinderea de popine. Deşi abaterea lalomiţei se face dominant spre dreapta, pe alocuri însă şi periodic, prin meandrări, ea merge şi către stânga, uneori curgând chiar sub terasă, ca de exemplu, între Urziceni şi Malu.

Toate aceste deplasări şi frecvenţa cursurilor şi meandrelor părăsite dovedesc marea mobilitate, în plan, a râului respectiv. În acest caz, îndreptarea cursului, prin amenajări, devine o necesitate. Procese specifice albiilor, dar de tipul celor de lăcuire şi băltire (tip mostişte), se găsesc şi pe văiugi.

Eroziunile de mal pot conduce şi la unele prăbuşiri, după cum la secete pot avea loc şi procese de deflaţie asupra nisipurilor din albiile minore, uscate. În lunca lalomiţei sunt necesare rectificări ale cursului, prin tăierea meandrelor şi îndreptarea cursului, dar şi efectuarea de irigaţii şi desecări în general şi ale albiilor părăsite în special.

•  Date geologice

Structura geologică regională are următoarea alcătuire litologică în adâncime (vezi planşa 1):

### - Depozitele acoperitoare –

( HOLOCEN SUPERIOR (qh2):

( depozite aluviale din cadrul luncilor (pietrişuri cu nisipuri, acoperite în suprafaţă de pământuri coezive÷slab coezive)

( depozite ale şesului aluvial (argile nisipoase)

( PLEISTOCEN SUPERIOR (qp3):

( depozite ale terasei superioare alcătuite în bază din pietrişuri şi nisipuri, acoperite de pământuri loessoide (qp33);

( depozite ale terasei înalte alcătuite în bază din pietrişuri şi nisipuri, acoperite de pământuri loessoide (qp32);

( nisipuri de Mostiştea (qp31).

Din punct de vedere tectonic zona prezintă o structură monoclinală tipic de platformă.

•  Date hidrogeologice

Din punct de vedere hidrogeologic, zona este situată în cadrul marii unităţi a Depresiunii Valahe.

Depresiunea Valahă reprezintă o mare unitate hidrogeologică în care acviferele cu importanta pentru exploatarea apelor subterane aparţin unui interval stratigrafic cuprins între Barremian si Holocen. Privită sub acest aspect, Depresiunea constituie cel mai mare bazin acvifer de pe cuprinsul ţării, relaţiile dintre acvifere fiind foarte variate si complexe, ca urmare a evoluţiei paleogeografice, mai ales la finele Pliocenului şi în Cuaternar: se constată că acviferele cretacice iau contact direct cu acviferele holocene, aşa cum este cazul în lunca şi terasa inferioara a Dunării. Fiind un acvifer multistrat sub presiune, au apărut fenomene de drenantă, în situaţia unor exploatări intensive.

Principalele tipuri de structuri hidrogeologice sunt:

- acvifere de medie adâncime/adâncime;

- acvifere freatice.

Principalele acvifere de medie adâncime/adâncime din cuprinsul Depresiunii Valahe sunt stratele de Cândeşti, stratele de Frăteşti, Nisipurile de Mostiştea.

Acviferele freatice sunt cantonate în depozitele aluviale de luncă şi cele de terasă.

1.10.4 Studii hidrologice

Mai bine de o treime a bazinului hidrografic al r. Ialomiţa străbate zona de munte şi deal, cu bogate precipitaţii, ceea ce determină printr-o scurgere cu valori importante în principal primăvara când se suprapune topirea zăpezilor, cu perioada de ploi. Râul Prahova care este principalul afluent are o suprafaţă de bazin mai mare decât bazinul superior al r. Ialomiţa, până la confluenţa acestora determinând debite mai mari. Datele privind scurgerea maximă arată că zona inferioară a bazinului Ialomiţa, aval confluenţă r. Prahova este într-o situaţie critică, multe dintre localităţi fiind afectate de fenomenul de inundabilitate.

Studiile hidrologice privind scurgerea apelor medii şi maxime pe sectorul studiat al r. Ialomita au fost întocmite de I.N.M.H. în anii 1975,1981,şi 1984.

Cea mai puternică viitură din 2005 în bazinul Ialomiţa s-a produs in luna septembrie, comparabilă cu cele mai mari viituri înregistrate in anii 1975,1997, 2001.

Deşi considerată luna moderată privind cantitatea de precipitaţii, luna septembrie 2005 a constituit o excepţie. Cantităţile de precipitaţii căzute in bazinul superior şi mijlociu al râului Ialomiţa, a dus la formarea unei viituri de mari proporţii. Suma precipitaţiilor a ajuns şi a depăşit 20 l/m2 in zonele de deal şi câmpie a bazinului Ialomiţa.  Acelaşi  lucru s-a întâmplat şi în anii 1975,1997 si 2001 dar zonal, se detaşează ca proporţie viiturile de pe râul Ialomiţa din zona de munte şi deal-amonte Târgovişte, faţă de cursul mijlociu, aval Băleni până la Dridu şi in special faţă de cursul inferior-aval de confluenţa cu Prahova.

Dacă în prima parte, viitura se formează atingând o primă culminaţie aval de Băleni-562 mc/s (la confluenţă cu Cricovul Dulce), pe tronsonul: confluenţa Cricovul Dulce-Dridu, intervine atenuarea datorită lipsei aportului afluenţilor, meandrării puternice a Ialomiţei şi lărgirii albiei. Intrândurile (golfuri) şi lărgirea albiei în zona localităţilor Buriaş, Pisău, Lupăria, Ţigăneşti, Balta Doamnei, Balta Neagră, reduc energia râului, puterea sa de transport lichid şi solid determinând depuneri (din ce în ce mai fine spre aval).

Debitele înregistrate pe râul Ialomiţa în septembrie 2005 (amonte de acumularea Dridu) au fost la Băleni 562 mc/s, a mai primit 257 mc/s din partea Cricovului Dulce iar la Siliştea  Snagovului, datorită atenuării a ajuns la 496 mc/s.

Cel mai mare salt de debit pe care îl face Ialomiţa este la Coşereni, după ce primeşte Prahova şi îşi măreşte suprafaţa de bazin la peste 6.000 km2, ajungând la 1.332 mc/s. În 1972 şi 1975 datorită neexistenţei acumulării Dridu, debitele la Coşereni au fost dublate şi chiar triplate valoric. La viiturile din 1997, 2001 şi 2005, înmagazinările volumelor de apă în acumularea Dridu, au dus la diminuarea viiturilor la Coşereni. Perioadele ploioase, anterioare lunii septembrie, au ridicat pânza freatică aproape de suprafaţa râului in zona de câmpie, au creat bălţi şi înmlăştinirii.

Ca mărime, viitura din septembrie 2005 este in general comparabilă cu cea din 1975; la Băleni este mai mică decât cea din 1975 si 2001; la Siliştea Snagov este comparabilă cu cea din 2001 dar mai mică decât cea din 1975 şi 1997.

La Coşereni în schimb, datorită Prahovei, care aval de confluentă cu Teleajenul (602 mc/s la Moara Domnească) şi a Cricovului Sărat (334 mc/s la Ciorani),  debitul creşte la 1.332 mc/s, din care Prahova aduce 921 mc/s (la Adâncata) şi 400 mc/s sunt evacuaţi din acumularea Dridu. Însă, teoretic, fără diminuarea dată de acumularea Dridu, debitul de la Coşereni – rezultat din cumul Adâncata (921 mc/s) cu Siliştea Snagovului (496 mc/s), ar fi depăşit 1.500 mc/s – fiind astfel mai mare decât cel din 1975 (1.440 mc/s).

Efectele acestei puternice viituri sunt dezastruoase, chiar dacă pe tronsonul Băleni - Buriaş – Siliştea Snagov, este deteriorat podul de la Micşuneştii Mari, toată cuneta acumulării Dridu este umplută cu apă, până la nivelul 64,48 m, iar după scăderea sub acest nivel, rămânând volume importante de aluviuni, ridicând procentul de colmatare. Aval de Dridu, până la Coşereni şi Urziceni, Ialomiţa deversează Digul Moldoveni şi Coşereni, pătrunde pe Valea Sărata şi în combinaţie cu băltirile existente şi ploaia care nu se opreşte, inundă localitatea Bărbuleşti, parte din D.N.2, staţia de compresoare, staţii de benzină, etc.

Aval de Urziceni, viitura se atenuează, ajungând la 830 mc/s la Ciochina, 470 mc/s la Slobozia şi 468 mc/s la Ţăndărei.

Regimul hidrologic al apelor mari în zona de confluenţă cu r. Prahova, precum şi în sectorul Ialomiţei Inferioare aval de această confluenţă, este caracteristic cursurilor de apă cu lunci puternic inundate.

În situaţia naturală in care s-au stabilit debitele, nu s-a ţinut cont de lucrările existente astăzi, rezultă ca datorita fenomenului intens de inundabilitate a luncii, are loc o atenuare puternică a viiturilor în sensul de scurgere, cu diminuarea continuă a valorilor de debite maxime între confluenţa cu r. Prahova până la vărsarea în Dunăre.

Din aceste studii se poate concluziona următoarele:

• Scurgerea medie şi minimă pe sectorul Ialomiţei Inferioare sunt caracterizate printr-un regim relativ constant al scurgerii medii şi minime, în lungul sectorul neexistând aporturi importante de debite pe parcurs. Astfel, valoarea debitului mediu multianual al râului Ialomiţa variază de la 40,7 mc/s în secţiunea de confluenţă cu r. Prahova, până la 43,5 mc/s în secţiunea de vărsare în Dunăre.

• Regimul hidrologic al apelor mari în zona de confluenţă cu r. Prahova, precum şi în sectorul Ialomiţei Inferioare aval de această confluenţă, este caracteristic cursurilor de apă cu lunci puternic inundate.

In situaţia naturală în care s-au stabilit debitele nu s-a ţinut cont de lucrările existente astăzi, rezultă că datorită fenomenului intens de inundabilitate a luncii, are loc o atenuare puternică a viiturilor în sensul de scurgere, cu diminuare continuă a valorilor de debite maxime între confluenţa cu r. Prahova până la vărsare în Dunăre.

In tabelul anexat se prezintă variaţia debitelor maxime de diferite probabilităţi în lungul Ialomiţei Inferioare în regim natural.

SITUAŢIA DEBITELOR MAXIME PE R. IALOMIŢA INFERIOARĂ

(REGIM NATURAL)

| Nr. crt. | Râul | Secţiunea | F Kmp | L Km | Debite maxime (mc/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0,1% | 0,5% | 1% | 2% | 5% | 10% |
| 1. | Prahova | Am. Ialomiţa | 3740 | 176 | 2150 | 1490 | 1250 | 1050 | 780 | 620 |
| 2. | Ialomiţa | Am. Prahova | 2420 | 197 | 1360 | 990 | 850 | 720 | 560 | 450 |
| 3. | Ialomiţa | Av. Prahova | 6160 | 197 | 2740 | 1990 | 1660 | 1510 | 1070 | 870 |
| 4. | Ialomiţa | Am. Sărata | 6285 | 219 | 2560 | 1820 | 1550 | 1400 | 1000 | 815 |
| 5. | Ialomiţa | Av. Sărata | 7619 | 219 | 2640 | 1880 | 1600 | 1450 | 1030 | 840 |
| 6. | Ialomiţa | Slobozia | 9154 | 339 | 1070 | 910 | 840 | 770 | 670 | 580 |
| 7. | Ialomiţa | Ţăndărei | 10309 | 371 | 850 | 725 | 670 | 650 | 545 | 460 |
| 8. | Ialomiţa | Am. Dunăre | 10430 | 400 | 840 | 720 | 660 | 640 | 540 | 450 |

SITUATIA DEBITELOR MAXIME PE AFLUENŢI

(REGIM NATURAL)

| Nr. crt. | Râul | Secţiunea | F Kmp | L Km | Debite maxime (mc/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0,1% | 0,5% | 1% | 2% | 5% | 10% |
| 1. | Sărata | Am. Ialomiţa | 1290 | 72 | 240 | 177 | 150 | 123 | 90 | 65 |
| 2. | v. Cotorca | Am. Ialomiţa | 78 | 18 | 76,5 | 54,3 | 44,5 | 35,2 | 24,1 | 16,5 |

Obs. Datele privind scurgerea maximă sunt conform unor studii hidrologice elaborate de I.M.H. după viitura din iulie 1975 (St. hidrologică 124 – 1975, st.H. 77-1982 , st.H 88-1984).

ELEMENTELE UNDELOR DE VIITURA

| Nr. crt. | Râul | Secţiunea | F Kmp | L Km | Caracteristici ale undelor de viitură |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tt.ore | Tcr.ore | W1% mil.mc. | H 1% mm |
| 1. | Prahova | Am. Ialomiţa | 3740 | 176 | 122 | 25 | 181 | 48,4 |
| 2. | Ialomiţa | Am. Prahova | 2420 | 197 | 95 | 20 | 89 | 40,2 |
| 3. | Ialomiţa | Av. Prahova | 6160 | 197 | 130 | 40 | 269 | 43,6 |

Obs. Valorile scurgerii maxime din tabele sunt în concordanţă cu datele prezentate pentru confirmare la I.N.M.H. prin adresa AQUAPROIECT–S.A.nr. 2911 – 17.VI.1993 şi prin răspunsul I.N.M.H. nr.1942 – 01.Vii.1993 prin care se arată că valorile sunt în cadrul limitelor admisibile la studii hidrologice de + 20% şi pot fi folosite într-o primă fază de proiectare urmând ca la faza superioară de proiectare să se elaboreze de I.N.M.H. un studiu hidrologic adecvat.

Regimul debitelor maxime pe r. Ialomiţa Inferioară în diverse

etape de realizare a lucrărilor hidrotehnice de combaterea inundaţiilor

Regimul debitelor maxime pe r. Ialomiţa pe sectorul Dridu – Dunăre este determinat de doi factori de bază:

- atenuarea viiturilor în lacurile de acumulare realizate, în curs de realizare şi prevăzute prin Programul Naţional la nivelul anului 1970;

- elementele geometrice ale albiei r. Ialomiţa în regim amenajat conform schemelor de gospodărie a apei în etapele prezentate.

- Atenuarea viiturilor în acumularea Dridu

Ac. Dridu este amplasată pe r. Ialomiţa în amonte de confl. cu r. Prahova cu un volum de 45 mil.mc. (Vu – 40 mil.mc.) fiind prevăzută a furniza debite de apă pentru folosinţe (industrială pentru oraş Urziceni 1,5 mc/s, irigaţii pentru 17.000 ha, cca. 4,2 GWh/an energie electrică) precum şi tranşă de atenuare pentru combaterea viiturilor. S-a contat pentru intrarea în funcţiune a ac. Dridu în etapa 1985.

In regulamentul de exploatare al ac. Dridu s-a prevăzut ca prin pregolirea lacului cu cca. 30 mil.mc., la începutul viiturii, prin descărcarea în Ialomiţa Inferioară a unui debit corespunzător capacităţii de transport al albiei minore cca. 400 mc/s) să se stocheze în acumularea componentă a r. Ialomiţa, iar în secţiunea aval, vor fi debitele maxime ale râului Prahova.

De asemenea, s-a prevăzut descărcarea unui debit de cca. 100 mc/s în v. Mostiştea prin derivaţia Ialomiţa–Mostiştea cu intrarea în funcţiune în 1985 (în prezent această derivaţie are capacitatea de transport de 50 mc/s).

b) Atenuarea viiturilor în acumulările din b.h. Prahova

S-a considerat că până în etapa 1989 în b.h. Prahova se vor realiza acumulări însumând cca. 115 mil.mc. (format din ac. Paltinu, ac. Măneciu, ac. Valea Cerbului).

Pentru etapa 1990 s-a considerat că acumulările vor însuma un volum de cca. 160 mil.mc. prin realizarea ac. Floreşti pe r. Prahova.

Aceste acumulări destinate regularizării debitelor pentru folosinţe consumatoare de apă nu au fost  prevăzute cu tranşe de volum special pentru atenuare, astfel că pentru calculele preliminare la nivel de schemă nu s-a ţinut cont de atenuare.

Prin analizarea mai profund a modului de exploatare s-a convenit prin graficul dispecer că în diferite perioade ale anului, aceste acumulări vor avea capacităţi libere, disponibile pentru atenuări.

Efectul de atenuare al acumulărilor de mai sus a fost stabilit pe r. Prahova la confluenţă cu Ialomiţa la debitul cu asigurarea de 1% care este de 1050 mc/s (faţă de 1200 mc/s în regim natural) pentru etapa 1985, iar pentru etapa următoare 1990 va fi 925 mc/s.

Având în vedere că Ialomiţa Superioară este controlată e ac. Dridu şi derivaţia Ialomiţa – Mostiştea rezultă că valorile maxime ale viiturilor de 1% pe r. Ialomiţa aval confluenţa r. Prahova vor fi debitele maxime cu asigurarea de 1% pe r. Prahova în regim amenajat în etapele 1984 – 1990.

Pe aceste criterii au fost stabilite şi debitele maxime atenuate pentru r. Ialomiţa aval confluenţă Prahova şi pentru alte probabilităţi conform tabelului anexat.

Modificările debitelor maxime pe r. Ialomiţa Inferioară aval Prahova în diferite secţiuni au fost stabilite cu ajutorul programului “UNDA” având în vedere  hidrograful atenuat la intrare  în sector, precum şi hidrograful componentei viituri r. Sărata la confluenţa cu r. Ialomiţa.

- B.H. IALOMITA

Debite maxime de diverse probabilităţi pe r. Ialomiţa Inferioară pe diverse secţiuni, în regim amenajat privind Studiu de Amplasament “Amenajarea r. Ialomiţa în zona Dridu – vărsare în Dunăre” (Pr.467/1 – 1978) şi PE 467/2-1979 “Amenajarea r.I alomiţa – zona I Slobozia – Dunăre” conform aviz nr. 394 – C.T.E. – C.N.A. 25.08.1979.

I.REGIM NATURAL

| Nr. crt. | Regimul de debite maxime | Probabilitate % | SECTIUNEA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Av.Prahova | Am.Sărata | Av.Sărata | Slobozia | Ţăndărei |
| 1. | natural | 5 | 1.070 | 1.000 | 1.030 | 670 | 535 |
| 2. | natural | 1 | 1660 | 1.550 | 1.600 | 840 | 670 |
| 3. | natural | 0,5 | 1.950 | 1.820 | 1.880 | 910 | 725 |
| 4. | natural | 0,1 | 2.740 | 2.560 | 2.640 | 1.70 | 850 |
| II. REGIM ATENUAT IALOMITA (ac.DRIDU) |
| 1. | Atenuat Ialomiţa Ac. Dridu | 5 | 760 | 760 | 790 | 740 | 732 |
| 2. | “” | 1 | 1.200 | 1.250 | 1.250 | 1.135 | 1.125 |
| 3. | “” | 0,5 | 1.470 | 1.470 | 1.530 | 1.400 | 1.380 |
| 4. | “” | 0,1 | 2.175 | 2.175 | 2.255 | 2.110 | 2.050 |
| III. REGIM ATENUAT IALOMITA SI PRAHOVA – ETAPA 1985 |
| 1. | Atenuat Ialomiţa şi Prahova et.1985 | 5 | 610 | 610 | 640 | 570 | 565 |
| 2. | ‘’” | 1 | 1.050 | 1.050 | 1.100 | 1.000 | 990 |
| 3. | “” | 0,5 | 1.270 | 1.270 | 1.330 | 1.210 | 1.190 |
| 4. | “” | 0,1 | 1.940 | 1.940 | 2.020 | 1.900 | 1.880 |
| IV. REGIM ATENUAT IALOMITA SI PRAHOVA – ETAPA 1990 |
| 1. | Atenuat Ialomiţa şi r. Prahova et.90 | 5 | 480 | 480 | 510 | 455 | 450 |
| 2 | “” | 1 | 925 | 925 | 975 | 890 | 880 |
| 3 | “” | 0,5 | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.060 | 1.045 |
| 4 | “” | 0,1 | 1.750 | 1.750 | 1.830 | 1.720 | 1.700 |

2. “Apărarea împotriva inundaţiilor a oraşului Urziceni” s-a proiectat în varianta cu ac. Panţoiu cu amplasament pe r. Ialomiţa aval confl. cu Prahova (varianta ac. Panţoiu s-a înlocuit cu ac. Dridu pe r. Ialomiţa amonte Prahova  conform STE 3513/1976) cu debit maxim de calcul 1%, 650 mc/s şi debit maxim de verificare 0,1% de 1600 mc./s).

3. “Apărarea împotriva inundaţiilor a oraşului Slobozia” s-a proiectat la debite maxime în regim natural de scurgere, debit maxim de calcul 1%  840 mc/s şi debit maxim de verificare 0,1% - 1070 mc/s.

Ţinând seama de rezultatele prezentate în tabelul de mai sus lucrările hidrotehnice pe sectorul studiat cu rol de apărare au fost dimensionate în mai multe ipoteze şi anume:

- Nivel de calcul pentru debitul cu asigurarea de 5% s-a stabilit în ipoteza realizării acumulărilor care ar urma să între în funcţiune în etapa 1985;

- Nivel de verificare corespunzător debitului cu asigurarea de 1% în ipoteza intrării în funcţiune a tuturor acumulărilor la nivelul anilor 1990.

Astfel, că regularizarea r. Ialomiţa zona I pe sectorul Slobozia – Dunăre pentru dimensionarea acestor lucrări s-a avut în vedere valorile debitelor maxime prezentate în tabelul de mai sus.

Situaţia actuală privind regimul debitelor maxime pe r. Ialomiţa Inferioară echipat cu lucrări de apărare

In situaţia actuală privind schema de amenajare a b.h. Ialomiţa şi Prahova se prezintă astfel:

- ac. Valea Cerbului şi ac. Floreşti nu au fost realizate până în prezent.

- Ac. Paltinu nu poate să funcţioneze după prognoze de lungă durată pentru a crea un volum tip tranşă de viitură, în prezent având restricţii la modul de exploatare. După perioada de tip tranzitoriu pentru ac. Paltinu, în exploatare nu se poate conta pe tranşe de viitură în acumulare.

- ac. Măneciu pe r. Teleajen s-a considerat că va intra în folosinţă la capacitatea proiectată de 53 mil.m.c. în etapa 1985 care prin prognoză de lungă durată va putea atenua un volum de 10 mil.mc. în prezent acumularea funcţionează pe bază de instrucţiuni tranzitorii pentru urmărirea în timp a lucrării.

Dat fiind solicitările mari de apă pentru consumatori sistemul Prahova – Teleajen, precum şi în condiţiile realizării tuturor lucrărilor din sistem la capacitatea proiectată apar situaţii la limită, se apreciază că nu se poate conta pe o tranşă de viitură.

d) ac. Dridu pe r. Ialomiţa în amonte de confluenţă cu r. Prahova s-a considerat că intra în funcţiune în etapa 1985 pentru un volum de 43 mil.mc. având un rol deosebit pentru atenuarea viiturilor pe sectorul inferior al r. Ialomiţa prin reţinerea în lac a componentei de viitură a Ialomiţei Superioare, astfel că pe sectorul Dridu – Dunăre se vor scurge noi debite maxime pe râul Prahova.

In prezent din analiza unor simulări de descărcare a debitelor din acumularea Dridu prin acţiuni de pregolire la începutul apariţiei viituri pe o perioadă de cca. 20 ore, la ploaie uniformă a rezultat că efectul de atenuare la debitul cu probabilitatea de depăşire de 5% pentru r. Ialomiţa în aval de confluenţa cu r. Prahova este relativ modest, condiţie impusă neputând fi controlată decât printr-o exploatare dificilă şi cu creşteri mari ale nivelului în lac până la cota 70,00 mdM.

Scurgerea generală pe r. Ialomiţa în secţiunea aval de confluenţă cu r. Prahova are ca aport în proporţie de 60 – 70% r. Prahova.

Din concluziile “Studiului de gospodărire a apelor” privind documentaţia prezentă întocmită de AQUAPROECT – S.A. Secţia Scheme se recomandă pentru calcul regimul de debite maxime în diferite secţiuni pe r. Ialomiţa Inferioară (sector Dridu – Dunăre) următoarele:

- La nivelul etapei actuale pe r. Ialomiţa în secţiunea aval r. Prahova, debitele maxime care depăşesc probabilitatea de 5% şi nu pot fi controlate practic prin a.c. Dridu se pot considera cu valorii în regim natural de scurgere spre zona aval.

Pentru debitul maxim de pe r. Ialomiţa în secţiunea aval Prahova la probabilitatea de 5% ase poate avea în vedere o ploaie uniformă în b.h. Ialomiţa în care componenta Ialomiţei amonte Prahova să fie controlabilă prin operaţii de pregolire a ac. Dridu în limita unei prognoze de scurtă durată şi a capacităţii de transport a albiei minore a r. Ialomiţa spre aval.

Această etapizare va fi dublată de o compunere a debitului maxim pe r. Ialomiţa în secţiunea aval de confl. cu r. Prahova, care ar rezulta dintr-o ploaie generală în b.h. Prahova, iar prin această situaţie rolul de atenuare al ac. Dridu apare cu caracter realizabil.

Calculele hidraulice pentru determinarea regimului debitelor maxime şi nivelul suprafeţei libere a apei în regim actual de amenajare pe r. Ialomiţa sector Urziceni – Dunăre

Pentru efectuarea acestor calcule s-a ţinut cont de debitele maxime, de elementele hidrografului de viitură 1% transmise de I.M.N.H. şi de recomandările făcute de Secţia Scheme prin studiul de specialitate din concluziile acesta sunt prezentate mai jos..

Din datele generale prezentate rezultă că la nivelul  etapei actuale pe r. Ialomiţa în secţiunea aval Prahova debitele maxime care depăşesc probabilitatea de 5% şi nu pot fi controlate la viituri în mod practic prin ac. Dridu se pot considera ca valori în regim natural de scurgere spre zona aval.

Pentru debitul maxim de pe r. Ialomiţa în secţiunea aval Prahova la probabilitatea de 5% se poate avea în vedere o ploaie uniformă în b.h. Ialomiţa în care componenta Ialomiţei amonte Prahova să fie controlabilă prin operaţii de pregolire a ac. Dridu în limita unei prognoze de scurtă durată şi a capacităţii limitate a albiei minore a r. Ialomiţa spre aval.

Această ipoteză trebuie însă dublată de o comparare a debitului maxim pe r. Ialomiţa în secţiunea aval Prahova, care ar rezulta dintr-o ploaie generalizată în b.h. Prahova (r. Prahova controlează cca. 60 - 70% din scurgerea generală în această secţiune), iar în această situaţie rolul de atenuare a ac. Dridu apărând cu caracter neglijabil.

La faza următoare de proiectare a lucrării este necesară elaborarea unui studiu hidrologic de către I.N.M.H. care să cuprindă debitele maxime, elementele undelor de viitură şi componente ale acestora în secţiunile interesate pe r. Ialomiţa, r. Prahova, r. Sărata, v. Strachina, etc.

Pentru lungimi mai mari ale cursului de apă la care caracteristicile hidrologice, hidraulice şi morfologice diferă apreciabil în lungul parcursului, calculele pentru determinarea curbei suprafeţei libere a apei în regim natural şi îndiguiri nu pot fi realizate corect decât în ipoteza unei mişcări nepermanente, gradul variază.

Prin îndiguire, se modifică apreciabil regimul de curgere al apelor mari, pe de o parte prin reducerea secţiunii de scurgere a apelor prin albia majoră, iar pe de altă parte prin reducerea efectului natural de atenuare pe care îl are lunca. Ca urmare, forma medie de viitură se modifică faţă de cea naturală, debitul maxim creşte ca şi viteza curentului în albie, deşi, în general, volumul de apă al viiturii rămâne acelaşi.

In regim de mişcare nepermanentă, gradual variază stabilitatea curbei suprafeţei libere a apei se face pe baza ecuaţiilor lui Saint – Venant.

Modul de aplicare al acestor ecuaţii este foarte laborios. In acest scop s-a utilizat programul de calcul electronic “UNDA” bazat pe integrarea numerică a sistemului de ecuaţii cu derivate parţiale Saint-Venant, după o reţea dreptunghiulară în plan X.T., în schemă implicită, cu liniatizarea ecuaţiilor, iar condiţiile la limită sunt hidrografe de debit în secţiunile de intrare şi cheie limnimetrică în secţiunea de ieşire.

Urmând macheta modelului matematic “UNDA” s-au extras datele geometrice ale albiei pe baza profilelor transversale. Profilele de referinţă au fost alese funcţie de topografia albiei  r. Ialomiţa, albia minoră şi majoră, urmărindu-se evidenţierea lărgirilor sau îngustările de secţiune, precum şi a localităţilor şi confluenţelor.

S-au folosit 170 profile transversale, fiind incluse şi relevee la poduri.

Coeficienţii de rugozitate au rezultat în urma tasării modelului, tasare care s-a făcut comparând nivelele obţinute cu valoarea unei game de debite atât cu chei limnimetrice măsurate în b.h. Coşereni şi Slobozia, cât şi cu chei obţinute în urma unor studii mai vechi în secţiunile Slobozia şi Ţăndărei. Valorile coeficienţilor de rugozitate folosiţi sunt: 0,035 – 0,04 în albia minoră, 0,04 – 0,05 în zona dig – mal, 0,06 – 07 în albia majoră şi 0,09 – 0,1 pentru zonele împădurite sau cu construcţii.

Analizându-se modul de apariţie al viiturilor în b.h. Ialomiţa superioară şi Prahova s-a reţinut următoarea ipoteză de lucru; unda de viitură pe Ialomiţa inferioară este generată în principal de viitura pe râul Prahova, componenta râului Ialomiţa fiind inferioară celei de pe râul Prahova.

Ţinând seama de clasele de importanţă  lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor din sectorul Urziceni – Dunăre s-au rulat hidrografele undelor de viitură cu asig. de 0,1%, o,5%, 1% şi 5% (anexele 2÷7).

Condiţia limită în secţiunea de intrare – r. Ialomiţa aval confluenţă r. Prahova este următoarea:

- hidrografele de 0,1%, 0,5%, 1%, 2% pe râul Ialomiţa aval confl. Prahova în regim natural fără o contribuţie de atenuare din acumularea Dridu, cu pondere de pornire viiturile de pe râul Prahova (65 – 70%).

1) Hidrograful de viitură cu asigurarea de 5% în secţiunea de plecare (r. Ialomiţa av. confl. r. Prahova) fiind în regim de atenuare prin lacul Dridu se consideră echivalent cu hidrograful de viitură 2% în regim natural, din secţiunea r. Prahova amonte confl. r. Ialomiţa.  Diagramele prezentate în axele 1 ÷ 8 oferă o imagine asupra debitelor şi nivelurilor maxime din secţiunile caracteristice corespunzătoare acestor viituri.

2) Hidrograf 5% atenuat prin acumularea Dridu (regimul de exploatare – acumulare Dridu 1985).

Debitele maxime în regim natural şi hidrografele folosite în diverse ipoteze au fost favorizate de secţia S.C.A. a institutului.

Datele obţinute prin aplicarea programului “UNDA” (debite maxime de diverse asigurări în secţiuni caracteristice) s-au folosit pentru determinarea cheilor limnimetrice (niveluri, arii de scurgere, viteze în alba minoră şi majoră).

Pentru aceasta s-a folosit programul MIPE care efectuează integrarea numerică a ecuaţiei Bernoulli din aval către amonte (curbele de remuu).

Rezultatele privind regimul debitelor maxime în urma calculelor hidraulice sunt prezentate mai jos.

Rezultatele calculelor privind Regimul debitelor maxime în situaţia actuală pe r. Ialomiţa Inferioară – sector Urziceni – Dridu.

| SECTIUNEA | DEBITE MAXIME (mc/s) - p% |
| --- | --- |
|  | 10 | 5 | 2 | 1,0 | 0,5 | 0,1 |
| Av.Prahova | 780 | 1050,0 | 1494 | 1660 | 1842 | 2655 |
| Av.Sărata | 722,0 | 1000,0 | 1414 | 1572 | 1840 | 2521 |
| Ac. Sărăţuica | 756,0 | 946 | 1343 | 1493 | 1760 | 2423 |
| Slobozia | 656 | 690 | 945 | 1044 | 1211 | 1662 |
| Ţăndărei | 638 | 668 | 897 | 987 | 1140 | 1526 |

Din rezultatele obţinute se pot trage următoarele concluzii:

- regimul debitelor maxime pe r. Ialomiţa sector aval Prahova – Dunăre este mai mare decât regimul debitelor maxime (cu cca.50%) în ipotezele de calcul care au stat la baza proiectării şi execuţiei lucrărilor hidrotehnice din bazin, cu rol de apărare a unor obiective social – economice.

Cauzele care au dus la valori mai mari a debitelor maxime sunt pe de o parte nerealizarea acumulărilor din b.h. Ialomiţa şi b.h. Prahova cu tranşele de atenuare a viiturilor conform datelor prezentate anterior iar pe de altă parte un aspect important îl reprezentările din albia majoră ce influenţează regimul natural privind scurgerea maximă, care se pot nominaliza.

- Rambleu C.F. Bucureşti – Urziceni care traversează r. Ialomiţa, rambleul de pe malul drept este foarte înalt înlocuind în totalitate albia majoră, iar pe malul stâng de la podul metalic rambleul coboară până la gara Urziceni încorsetând albia;

- Drumul Panţoiu – Moldoveni – Coşereni de pe malul stâng al râului care are rol de dig de apărare a zonelor din albia majoră;

- Drumul Naţional DN 2 Bucureşti – Urziceni care pe malul stâng are rambleul mai sus continuat pe drumul Moldoveni – Coşereni;

- Digul incintei Coşereni – Bărbătescu de pe malul drept al râului (pe o lungime de 36 km, acest dig are un puternic efect de dezatenuare a viiturilor cu creşterea debitelor maxime din regimul natural de scurgere, iar cotele digului la coronament sunt mai mari decât cotele digului de apărare a oraşului Urziceni.

1.11. Încadrarea în clasa de importanţă a lucrărilor proiectate

Lucrările existente descrise la punctul 1.9.1 au fost  încadrate conform Standardelor  la data proiectări după cum urmează:

Apărarea oraşului Urziceni  conform STAS 4273 – 61,  la o populaţie  de peste 10.000 de locuitori a fost încadrat în clasa II-a de importanţă,iar lucrările de apărare au fost dimensionate pentru debitul de calcul cu asigurarea de 1% iar pentru verificare la debitul cu asigurarea de 0,1%(debitul de calcul pe r. Ialomiţa Qmax.1%=850mc iar pe r. Prahova este de Qmax.1%=1250mc) în conformitate  cu  STAS   4068/2 – 62.

Pentru apărarea terenurilor de pe v. Sărata în amonte mal drept de calea ferată Bucureşti – Urziceni în conformitate cu acelaşi STAS întrucât suprafeţele de teren apărate sunt sub 5.000 ha. Aceste obiective se încadrează în clasa IV de importanţă, iar lucrările de apărare au fost dimensionate pentru debitul de calcul cu asigurarea de 5% iar pentru verificare la debitul cu asigurarea de 1%, în coincidenţă  cu debitul atenuat pe r. Ialomiţa pentru asigurarea de 0,5% de 850 mc/s din acumularea Panţoiu .

Din compunerea viiturilor pe r. Ialomiţa în dreptul confluenţei cu r. Sărata                         considerând o ploaie uniformă pe bazin, ordinea viiturilor este următoarea:

- Întâi vine viitura pe v. Plopi ,Cotorca, apoi pe Sărata şi în final pe r. Ialomiţa.

Pentru dimensionarea lucrărilor de pe râul Ialomiţa şi Sărata începând de la      calea ferată Bucureşti – Urziceni şi până  în partea de est a comunei Manasia s-a luat în consideraţie debitul de 650 mc/s, pentru asigurarea de 1% şi debitul de 1600 mc/s  la asigurarea de 0,1% pentru verificare, debite defluiente de la acumularea Panţoiu.

- Incinta Coşereni – Bărbătescu a fost dimensionată la clasa a III-a de importanţă. Conform Avizului de gospodărire a apelor 284/30  decembrie 1972, şi conform STAS  4273 – 61    şi STAS   4068/2 – 62, calculele s-au efectuat pentru debitul maxim cu probabilitatea de depăşire 2% iar verificarea pentru debitul cu asigurarea de 0,5 %, avându-se în vedere că :

      - Se apără o suprafaţă agricolă de 10.602 ha;

      - Apără  localităţile Coşereni, Borăneşti, Bărcăneşti, Panduru, Axintele, Condeeşti, Belciugatele şi Bărbătescu.

Viitura din 1972 a găsit digul în execuţie, faţă de debitele înregistrate la acea dată s-a stabilit să se revizuite hidrologia, fapt care a condus la majorarea  debitelor maxime cu 20% şi respectiv supraînălţarea coronamentului cu o gardă de 0,7 m faţă de nivelul de 2% la care a fost calculat.

Conform Standardelor în vigoare lucrările de apărare a oraşului Urziceni se a în clasa de importanţă după cum urmează:

Conform STAS 4273/1983, punctul 2.10 – „ Categoria construcţiilor hidrotehnice de apărare a zonei inundabile a aşezărilor se determină funcţie de importanţa şi de dezvoltarea în perspectivă a zonei”, din tabelului 10, pentru un număr de locuitori afectaţi, rezultă categoria construcţiei hidrotehnice.

Conform punctului 5.1 – Tabelul 13, pentru categoria construcţiilor, construcţii definitive şi principale, rezultă clasa de importanţă a obiectivelor  astfel:

Pe baza calculelor hidraulice prin trasarea pe planurile de situaţie sc. 1:5.000 a limitei de inundabilitate pentru diverse debite maxime la probabilităţi de depăşire, a reieşit că numărul de locuitori afectaţi pentru oraşul Urziceni este peste 10.000,iar pentru celelalte localităţi este sub 2.000 de locuitori şi mai puţi de 20 de mii ha. de terenuri agricole (Alexeni, Ion Roată, Andrăseşti etc.) prin urmare conform STAS 4273/1983 – tabel 10, categoria de apărare a zonelor inundate este 2 şi respectiv de 4, conform  tabelului 13 din acelaşi  STAS  pentru construcţii  hidrotehnice principale şi cu caracter definitiv,  corespunzător categoriei 2 şi  4, clasa de importanţă este II-a şi  a IV-a.

Dimensionarea lucrărilor se face la debitul de calcul, debitul maxim cu probabilitatea de depăşire  de 1% ŞI 5 %, conform STAS 4068/2 – 87, iar pentru verificare s-a adoptat o gardă de 0,5 m - 0.7m în funcţie de clasa de importanţă.

Astfel pentru următoare incinte  îndiguite se admite clasa a II-a de importanţă pentru apărarea oraşului Urziceni

- dig Sărata  mal drept aval de calea ferată Bucureşti – Urziceni şi dig malul              stâng  amonte şi aval de calea ferată Bucureşti – Urziceni

- dig Urziceni - Manasia

incinta care se încadrează în clasa a III-a de  importanţă

- incinta Coşereni - Bărbătescu;

incintele care se încadrează în clasa a IV-a de  importanţă

- dig  Ion Roată;

- dig Sărata  mal drept amonte de calea ferată Bucureşti – Urziceni;

- digul de la Adâncata

- dig  Moldoveni - Patru Fraţi

- dig  Moldoveni - Urziceni

Lucrările hidrotehnice propuse pe râul Ialomiţa şi  afluenţii acestuia în conformitate cu H.G. nr. 766/1997 şi Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii este C – NORMALĂ, vezi anexa 1.A. şi 1.B.

2.  DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI

2.1. Suprafaţa şi situaţia juridică a terenurilor ce urmează a fi ocupate de obiectivul de investiţie

Lucrările de îndiguire sunt amplasate în albia majoră la o distanţă variabilă de mal, iar lucrările de supraînălţare a digurilor şi consolidare de mal sunt amplasate pe malul albiei majoră a râului Ialomiţa, r. Prahova, r. Sărata  sau în imediata apropiere a acestuia.

Pentru realizarea lucrărilor se ocupă o suprafaţă de 28,71 ha definitiv şi  temporar  20,7 ha.

TABEL  CENTRALIZATOR CU OCUPAREA TERENURILOR

| Localitate | Suprafeţe ocupate definitiv (ha) | Suprafeţe ocupate temporar (ha) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Adâncata | 1,043 | 6,05 |
| - Moldoveni | 2,545 | 6,55 |
| - Patru Fraţi | 2,00 | 11,9 |
| - Urziceni | 1,3 | 5,0 |
| - Manasia | 1,052 | 8,19 |
| - Armăşeşti | 0,4 | 3,5 |
| - Bărbuleşti | 1,142 | 8,85 |
| - Ion Roată | 1,2399 | 8,14 |
| - Bărbătescu | 0,35 | 2,45 |
| - Bărbuleşti | 11,88 | 18,22 |
| TOTAL …….... | 22,85 | 78,85 |

Terenul ocupat definitiv este calculat prin ampriza lucrărilor proiectate iar banda de 3,0 m spre incintă şi 5 m spre apă în conformitate cu Legea apelor nr. 107/1996 se consideră că există digurile fiind în exploatare.

Terenul ocupat temporar este calculat prin ampriza   proiectate  de excavaţie în carieră plus o bandă de 5,0 m spre incintă considerată zonă de lucru.

Situaţia juridică a terenurilor ocupate definitiv şi temporar cu lucrările hidrotehnice, acestea aparţin proprietarilor privaţi şi organelor locale şi sunt prezentate în tabelul de mai jos:

2.2.Caracteristicile geofizice  ale terenului din amplasamentul lucrărilor

În zona perimetrului de interes au fost identificate o serie de aspecte geotehnice, fizico-geologice şi hidrogeologice distincte. La această fază de proiectare prospecţiunile de teren au avut în vedere cartări geotehnice şi hidrogeologice oferite de deschiderile naturale. De asemenea au fost utilizate date din literatura de specialitate  (secţiune hidrogeologică longitudinală pe valea râului Ialomiţa, vezi planşa nr. 2). Identificarea pământurilor s-a făcut conform prescripţiilor din STAS 1243-88: “Teren de fundare – CLASIFICAREA ŞI IDENTIFICAREA PĂMÂNTURILOR” – Capitolul 3 (Identificarea preliminară pe teren a pământurilor), tabelele nr. 22 şi 23.

Din examinarea secţiunii hidrogeologice transversale se pot evidenţia următoarele aspecte:

- râul Ialomiţa prezintă fenomene de despletire şi meandrare a albiei;

- pe diferite tronsoane se observă eroziuni accentuate ale malurilor în coturile de meandru;

- în zona albiei majore, în suprafaţă, o pătură de pământ vegetal cu grosimi de circa 0,2-0,3 m. Urmează în continuare până la adâncimi de 4,0÷8,0 m, pământuri coezive÷slab coezive compuse din, argile prăfoase şi nisipuri argilo-prăfoase de natură slab loessoidă (luturi). Sub acestea se dezvoltă depozite aluviale macrogranulare necozive ce au în alcătuire pietrişuri şi nisipuri, cu granulozitate fină la partea superioară;

- în albia minoră se întâlnesc la partea superioară nisipuri fine medii slab prăfoase cu elemente de pietriş mic. Sub acestea se dezvoltă nisipuri şi pietrişuri aluviale;

- nivelul freaticului din cadrul albiei majore este situat la adâncimi de    3,0÷6,0 m (funcţie de cota terenului natural), alimentarea acestuia realizându-se din râu şi pluvio-nival;

• Concluzii şi recomandări studiului geotehnic

Prezentul studiu geotehnic tratează aspecte geotehnice şi hidrogeologice ale formaţiunilor geologice ce se dezvoltă în albia râului Ialomiţa pe tronsonul Adâncata÷Bărbăteşti.

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul se situează în lunca râului Ialomiţa.

Formaţiunile geologice ce se dezvoltă în perimetru (vezi planşa 1), sunt de vârstă Holocen superior (qh2), aluvionare, reprezentate prin pământuri coezive÷slab coezive şi macrogranulare necoezive (nisipuri şi pietrişuri).

Acviferul principal este localizat în depozitele holocene aluvionare. Nivelul pânzei freatice din depozitele aluvionare este direct influenţat de cel al apei din râul Ialomiţa şi în mai mică măsură de cantitatea de precipitaţii.

Ca fenomene fizico-geologice actuale au fost identificate următoarele:

- colmatări ale albiilor - depozite formate în urma viiturilor şi depuse în zona de luncă;

- eroziuni de mal.

• Date de calcul

La această fază de proiectare se estimează următoarele valori de calcul a parametrilor fizico-mecanici ai pământurilor ce se dezvoltă în cadrul perimetrului:

| Tip litologic | Greutatea volumică ( (kN/m3) | Modulul de deform. liniară E (kPa) | Unghiul de frecare internă ( (o) | Coeziunea c (kPa) | Permeabilitatea k (m\zi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Argile prăfoase | 18,0-19,5 | 11.000 | 10-12 | 25-35 | 0,005 |
| Nisipuri argilo-prăfoase | 16,0÷17,0 | 18.000 | 20÷22 | 5-10 | 2÷4 |
| Nisipuri şi pietrişuri | 19,0÷19,5 | 25.000 | 26÷30 | 0 | 100÷200 |

Conform STAS 3300/2-85 - “Teren de fundare - CALCULUL  TERENULUI DE FUNDARE ÎN CAZUL FUNDĂRII DIRECTE”, se pot avea în vedere următoarele valori de bază ale presiunii convenţionale (pconv) şi ale coeficientului de frecare pe talpa fundaţiei (():

| Tip litologic | pconv (kPa) | ( |
| --- | --- | --- |
| Argile prăfoase | 220 | 0,23 |
| Nisipuri argilo-prăfoase | 200 | 0,35 |
| Nisipuri şi pietrişuri | 350 | 0,40 |

• Recomandări generale

Pentru pământurile ce se dezvoltă în perimetrul cercetat se vor avea în vedere următoarele valori ale vitezei critice de eroziune a apei asupra pământurilor în albii deschise:

| Tip litologic | vcr (m/sec) |
| --- | --- |
| Pietrişuri şi nisipuri | 1,0÷1,5 |
| Argile prăfoase | 1,0÷1,2 |
| Nisipuri argilo-prăfoase | 0,6÷0,7 |

La realizarea lucrărilor de îndiguire se vor avea în vedere, estimativ, pante ale taluzurilor de 1:2÷1:2,5. Pământuri ce se vor pune în operă se pot procura fie din albia majoră a lunci râului Ialomiţa constituită din pământuri argilo-prăfoase-nisipoase, fie din terasele ce însoţeşte râul Ialomiţa constituite din depozite loessoide (prafuri argiloase, argile prăfoase).

Pentru necesarul de piatră brută se va avea în vedere Zăcământul Greci. Este constituit în cea mai mare parte din granodiorite şi subordonat din granite. Granodioritele se întâlnesc în versantul vestic al masivului Greci, au o culoare cenuşie, structură hipidiomorf-granulară şi textură compactă. În zona centrală a masivului se întâlnesc granite cenuşii-rozii, constituite din feldspaţi uşor caolinizaţi (60%), cuarţ (30%), biotit (6%), hornblendă (2%) şi minerale opace (2%). Granodioritele au o compoziţie mineralogică asemănătoare cu a granitelor, cu deosebirea că feldspaţii au un caracter mai alcalin. Informativ, aceste roci au următoarele caracteristici fizico-mecanice: (a = 2,646-2,689 g/cm3, c = 98,04-99,07%, a1=0,29-0,93%, (rcu=1478-1780 daN/cm2, (g=11-33,43 %, Rsu=72,95%. Rezervele de granite şi granodiorite din cariera Greci sunt mari.

Conform: NORME ORIENTATIVE DE CONSUMURI DE RESURSE PE ARTICOLE DE DEVIZ PENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENTE -  “Ts” - ediţia 1994, elaborat de I.S.P.C.F. în colaborare cu I.N.C.E.R.C. - Buc. şi aprobate de M.L.P.A.T. cu ordinul 1/N din 03.04.1992, pământurile în care se vor executa săpături se încadrează în următoarele categorii:

| Nr. crt. | Denumirea pământurilor sau rocilor dezagregate | Proprietăţi coezive | Categoria de teren după modul de comportare la săpat | Greutate medie în situ (kg/m3) | Afânarea după executarea săpăturii (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Manual | Mecanizat |  |  |
|  |  |  | cu lopata, cazma, etc. | Excavator | Buldozer | Motoscreper |  |  |
| 1 | Pământ vegetal de suprafaţă până la 0,3 m grosime | slabe | uşor | I | I | I | 1200-1400 | 14-28 |
| 2 | Pământ vegetal cu rădăcini cu grosime peste 0,3 m | slab coezive | tare | II | II | II | 1400-1600 | 14-16 |
| 3 | Pietrişuri şi nisipuri | necoezive | mijlociu | III | III | III | 1800-2000 | 8-17 |
| 4 | Nisipuri prăfoase | slab coezive | mijlociu | I | II | II | 1500-1700 | 8-17 |
| 5 | Nisipuri argiloase | slab coezive | mijlociu | I | I | I | 1500-1700 | 8-17 |
| 6 | Argile prăfoase | coezive | tare | II | II | II | 1800-1950 | 24-30 |

Perimetrul cercetat se încadrează din punct de vedere seismic, în macrozona de intensitate seismică “81” (conform SR 11.100/1-93: "Zonare seismică - MACROZONAREA TERITORIULUI ROMÂNIEI"), iar potrivit normativului P 100-1/2004, în zona de hazard seismic cu o valoare a acceleraţiei pentru proiectare ag=0,28g şi o perioadă de colţ Tc=1,6 sec.

Conform  STAS 6.054/77 - “Teren  de  fundare - ADÂNCIMI  MAXIME DE ÎNGHEŢ - Zonarea teritoriului României”, adâncimea maximă de îngheţ este de 0,8 m.

2.3.Descrierea lucrărilor propuse

Debitele de calcul pentru dimensionarea lucrărilor de apărare a oraşelor Urziceni, a obiectivelor social-economice limitrofe precum şi importante suprafeţe agricole au fost corelate cu punerea în funcţiune până în anul 1990 a unor acumulări în b.h. Ialomiţa şi b.h. Prahova cu scopul de atenuare a viiturilor, precum şi cu clasele de importanţă a obiectivelor apărate. În urma calculelor hidraulice efectuate în situaţia actuală de dotare cu lucrări hidrotehnice, regimul debitelor maxime pe râul Ialomiţa (sector Urziceni) se prezintă modificat cu valori mai mari în secţiunile de calcul atât din cauza nerealizării acumulărilor, cu tranşe de viitură în b.h. Ialomiţa şi Prahova, precum şi a efectelor de dezatenuare a unor incinte îndiguite.

• Conform STAS 4273/1983,:

- apărarea oraşului Urziceni se încadrează  în clasa a II-a de importanţă, numărul de locuitori afectaţi fiind (19.159);( incintele Adâncata, Moldoveni - Patru Fraţi)

- incinta Coşereni - Bărbătescu se încadrează în clasa a III-a de importanţă;

- Ion Roată se încadrează în clasa a IV-a de importanţă.

- dig Sărata  mal drept amonte de calea ferată Bucureşti – Urziceni;

- digul de la Adâncata

- dig  Moldoveni - Patru Fraţi

- dig  Moldoveni - Urziceni

Conform STAS 4068/2 - 1987, debitul de calcul corespunzător clasei a II- a de importanţă este Qc 1%, corespunzător clasei a III-a este Qc 2%, iar pentru clasa a IV-a este Qc 5%, iar pentru verificare se adoptă o gardă.

Ţinând seama de regimul de scurgere al debitelor râului Ialomiţa aval confluenţa Prahova, după cum s-a prezentat mai sus, lucrările de apărare a oraşului Urziceni nu mai corespund gradului de apărare iniţial. Pentru readucerea lucrărilor existente la clasa de importanţă a obiectivelor apărate conform standardului in vigoare se propune ca în funcţie de echiparea bazinului cu lucrări hidrotehnice existente şi a debitelor maxime pe sectorul studiat să se redimensioneze lucrările astfel:

- Lucrările încadrate în clasa a II-a de importanţă se vor dimensiona pentru debitul cu asigurarea de 1%, iar pentru verificarea acestora se va adopta o gardă de 0.70 m;

- Lucrările încadrate în clasa a III-a de importanţă se vor dimensiona pentru debitul cu asigurarea 2%, iar pentru verificarea acestora se va adopta o gardă de 0.70 m.

- Lucrările încadrate în clasa a IV-a de importanţă se vor dimensiona pentru debitul de asigurare de 5%, iar verificarea se va asigura printr-o gardă de 0.70 m pentru incintă S>2000 ha in suprafaţa apărată, iar pentru  S<2000 ha se va adopta o gardă 0,50 m.

Perimetrul se încadrează din punct de vedere seismic, în macrozona de intensitate seismicã “81” (conform SR 11.100/1-93: "Zonare seismică - MACROZONAREA TERITORIULUI ROMÂNIEI"), iar potrivit normativului P 100-1/2004, în zona de hazard seismic cu o valoare a acceleraţiei pentru proiectare ag=0,28g şi o perioadă de colţ Tc=1,6 sec.

Conform  STAS 6.054/77 - “Teren  de  fundare - ADÂNCIMI  MAXIME DE ÎNGHEŢ - Zonarea teritoriului României”, adâncimea maximă de îngheţ este de 0,80 m. (modificat 1996) în zona de calcul “E”, cu un coeficient Ks = 0,12 şi o perioadele de colţ Tc = 0,7-1,0 sec.

După analiza temei de proiectare, proiectantul consideră ca necesară executarea unor lucrări hidrotehnice de remediere a celor existente sau lucrări noi hidrotehnice în vederea tranzitării debitului de calcul fără să fie afectate obiectivele „social economice” existente.

Calculele hidraulice s-au întocmit pe baza unei ridicări topografice adecvate pe sectorul propus, în schema actuală de amenajare şi au pus in evidenţă zonele inundate, pe raza localităţilor ce se dezvolta  acest sector unde sunt afectate; drumuri naţionale, judeţene, gospodării şi terenuri agricole conform profilului longitudinal prin ax r. Ialomiţa planşa. Nr.2

Având în vedere că în situaţia actuală din  analiza schemei de amenajare a b. h. Ialomiţa lucrările de apărare pe sectorul aval Dridu sunt ne asigurate pe deoparte prin dezatenuarea produsă cu lucrări în albia majoră ce influenţează regimul natural privind scurgerea maximă şi nerealizarea unor acumulări din bazin ce aveau rol de atenuare al viiturilor, lucrări adecvate.

Astfel, a rezultat necesitatea corelării datelor hidrologice de calcul ( privind regimul debitelor maxime) pentru lucrările realizate pe r. Ialomiţa  pe sectorul aval Dridu, cu situaţia la zi a amenajărilor din b. h. Ialomiţa.

Conform calculelor hidraulice efectuate este necesară redimensionarea generală a lucrărilor de apărare a oraşelor şi a obiectivelor social – economice limitrofe precum şi incintele de apărare a terenurilor agricole.

Pentru aducerea la clasa de importanţă adecvată a obiectivelor apărate prin amenajări hidrotehnice în situaţia actuală sunt necesare lucrări de supraînălţare a digurilor existente precum şi lucrări de protecţia albiei minore în zonele unde s-au produs eroziuni de mal ce pun în pericol stabilitatea digurilor.

In amonte de oraşul Urziceni pe malul stâng al râului Ialomiţa şi r. Prahova amonte de confluenţă sunt situate localităţile Moldoveni, Patru Fraţi şi Adâncata apărate împotriva inundaţiilor  de diguri din materiale locale realizate în anii 1965 – 1975. Sunt create două incinte, prima în amonte, este “Adâncata” pe r. Prahova şi apără de inundaţii localitatea Adâncata încadrate în cl. A IV-a de importanţă şi cca. 200 ha de teren agricol.

Capătul aval al acestui dig de pământ se continuă pe malul stâng al r. Prahova până la confluenţa cu r. Ialomiţa şi pe malul stâng al acestuia din urmă până aval de localitatea Patru Fraţi, unde se închide pe rambleul şoselei DJ 2A incinte pod Dridu – Patru Fraţi. Linia de apărare este continuată apoi pe acest drum până la rampa drumului naţional DN2 de la podul Coşereni – Urziceni. Această incintă apără localităţile Patru Fraţi şi Moldoveni la debite maxime care nu depăşesc 1.050.mc/s (Qmax cu probabilitatea de depăşire de 5%). Trebuie menţionat că digul şi rambleul DJ 201 ce formează incinta “Moldoveni – Patru Fraţi” este un dig flotant întrucât acesta nu are capătul aval închis la teren mai înalt, iar DN 2 pe sectorul Pod Coşereni – Urziceni este realizat la o cotă medie cu doar cca. 1,00 m deasupra terenului din lunca malului stâng a r. Ialomiţa. Conform calculelor hidraulice, în ipoteza “Situaţiei actuale de amenajare a b.h. Ialomiţa şi Prahova” digurile incintelor susmenţionate nu asigură apărarea de inundaţii a localităţilor menţionate la clasa şi categoria de importanţă corespunzătoare (clasa a IV-a conform STAS 4273/87) şi în consecinţă se propune supraînălţarea lor.

Întrucât linia de apărare a incintei “Moldoveni – Patru Fraţi” se continuă în aval de podul Coşereni cu rambleul DN2 care este deversabil la debite peste 900 mc/s pe cca. 40% din lungimea tronsonului pod – Coşereni – pod Sărata la viituri care depăşesc probabilitatea de 10%. La viitura din anul 2006 această deversare a condus la inundarea a 75% din intravilanul loc. Bărbuleşti situată la cote mult mai joase, inundare conjugată cu deversarea digurilor de remuu de pe r. Sărata şi care a determinat în final inundarea a cca. 500.ha din interfluviu Ialomiţa – Sărata şi a localităţii Bărbuleşti şi Moldoveni.

Pentru incinta Moldoveni – Patru Fraţi analiza tehnică privind punerea în siguranţă a fost extinsă propunându-se în afara supraînălţării digurilor existente şi realizarea unui tronson de dig de cca. 5,4.Km  care să închidă  incinta pe digul mal drept, r. Sărata (care se supraînalţă şi aceasta corespunzător nivelului de calcul reactualizat. Analizând mai multe trasee posibile de dig, inclusiv unul din beton tip parapet în lungul DN2 s-a selectat un traseu pe amplasamentul unor canale în rambleu şi diguri întrerupte de la limita de nord a fermei viticole cuprinse între DN2 cu DN2A.

Astfel   se consideră necesar conform temei de proiectare să se realizeze următoarele lucrări:

A. Lucrări cu rol de apărare;

B. Lucrări de consolidări de mal;

C. Reabilitarea sistemului de descărcare ac. Cotorca I;

D. Acumulare nepermanentă Valea Plopi localitatea Urziceni.

E. Construcţie de exploatare

- Lucruri de apărare

1) Digul de la Adâncata situat pe malul stâng al r. Prahova are o lungime de 3,6 km.   Secţiunea transversală a digului este trapezoidală, cu lăţimea la coronament b=4 m şi cu înălţimea medie h=2,20 m.

După cum  s-a mai prezentat  mai sus la  studiu hidrologic debitul la care a fost  calculat acest dig este mai mic faţă de cel confirmat de I. M. N.H. iar nivelul de calcul este mai mare în general cu 0,5m faţă de cotele coronamentului actual.

Cotele coronamentului digurilor sau stabilit în funcţie de nivelul de calcul la care se adaugă o gardă de 0,5m pentru digurile încadrate în clasa a IV-a de importanţă şi o gardă de 0,7m pentru digurile încadrate în clasa a II-a de importanţă

De asemenea în perioada ce a trecut de la execuţia acestui dig (1976) până în prezent, acesta a suferit modificări ale cotei coronamentului atât datorită tasărilor materialului din corpul digului cât şi datorită circulaţiei pe coronament. Pentru refacerea coronamentului digului se prevăd lucrări de completare a secţiunii transversale cu material bine compactat luat din gropi de împrumut sau cariere stabilite pe baza studiilor geotehnice (Secţiunile tip 1.a şi 1.b).

Acest dig, cu lungimea totală de 3,6 km, va fi supraînălţat în partea din amonte pe circa 2,.3 km pe o înălţime medie de 0,80 m, iar pentru ultimul 1,3 km se va supraînălţa cu o înălţime medie de 1,2 m., iar înălţimea (h med.= 2,2m) este stabilită în funcţie de nivelul de calcul peste care se va adopta o gardă de 0,70 m (pentru râuri de grad I).

Caracteristicile digului sunt: lăţimea la coronament b=4m înclinarea taluzului exterior 1/3, înclinarea taluzului exterior 1/2

Materialul pentru supraînălţarea digurilor va fi luat din zona dig mal pe adâncimi de max. 1,00 m după ce va fi înlăturate pământul vegetal şi păstrat pentru recopertă. Taluzurile digului şi coronamentul acestuia va fi acoperit cu pământ vegetal pentru a se obţine o protecţie vegetativă.

În funcţie de distanţa dig - mal se vor folosi Secţiunile tip 1.a si tip 1.b, care prevede supraînălţarea în partea interioară sau exterioară a incintei în aşa fel încât să se ocupe cât mai puţin teren agricol aceste se vor face pe baza studiilor de teren detaliate la fazele următoare.

Traseul digului intersectează atât drumul comunal care merge paralel cu digul cât şi drumurile de exploatare la terenurile agricole, iar pentru accesul la acestea se vor realiza rampe din material local pe care vor fi amenajate  căi de  rurale din balast bine compactat; Panta rampei va fi între 6 -10 % în funcţie de spaţiul oferit conform Secţiunii tip 2.b.

De asemenea, pentru evacuarea apelor din incinta îndiguită, există 2 subtraversări cu diametrul  Ø 800 mm la care echipamentele de închidere sunt distruse. Acestea vor fii remediate sau refăcute după caz conform secţiunii tip.

Subtraversările vor fi alcătuite din:

- tuburi Premo 800 mm în funcţie de debitul evacuat;

- timpan amonte (stavilă);

- timpan aval (clapet de reţinere);Dn 800 mm

- vană glisantă BxH=(DnxDn)   =  0,8x0.8 m.

2) Dig mal drept Coşereni – Bărbătescu are o lungime de 34,7 km şi apară localităţile Coşereni, Panduri, Axintele şi Bărbătescu şi scoate de sub efectul inundaţiilor circa 10.400 de hectare. Acest dig este realizat în general la cote mai mari decât clasa de importanţă cu 1÷2 m debitul de calcul  corespunzător clasei de importanţă este cel cu asigurarea de depăşire 2%  (1415 mc), producând dezatenuări faţă de digul de pe malul stâng al localităţii Urziceni. În partea din aval, pe circa 6,0 km (intre km 24,5 şi km 30,5) acest dig este subdimensionat, cotele coronamentului fiind cu circa  0,20÷0,40 m   sub nivelul de calcul. Pentru readucerea la clasa de importanţă pe acest tronson digul va fi supraînălţat folosind Secţiunile  tip 1.a.  sau 1.b pe o înălţime h med.=1,1m,  caracteristicile digului  sunt , lăţimea la coronament b= 4m înclinarea taluzului exterior 1/3 , înclinarea taluzului exterior 1/2.

După cum  s-a mai prezentat  mai sus la  studiu hidraulic debitul la care a fost  calculat acest dig este mai mare în zona din amonte faţă de cel determinat ţinând cont de schema de amenajare a bazinului. iar nivelul de calcul este mai mare în partea din aval a digului existent.

Cotele coronamentului digurilor sau stabilit în funcţie de nivelul de calcul la care se adaugă o gardă de 0,7m pentru digurile încadrate în clasa a III-a de importanţă.

Pe traseul acestui dig se întâlnesc o serie de drumuri de exploatare sau comunale pentru care se vor reface un număr de circa 14 bucăţi de rampe în Secţiunea tip 2b. Rampele vor fi realizate din umplutură din material local cu pante de 6÷10 % şi amenajate cu drum de balast în grosime de 0,30 m.

Pentru evacuarea apelor din incinta îndiguită sunt executate o serie de subtraversări dintre care la 20 de bucăţi la care sistemul de închidere este distrus sau lipseşte după cum urmează:

- între CSA 141-140 – subtraversare fără vană de închidere;

- în dreptul CSA140 – subtraversare fără sistem de închidere;

- între CSA 139 -136 – două subtraversări Ø 600 şi Ø 400 fără sisteme de închidere;

- între CSA 136 -135 – subtraversare Ø 400 fără sistem de închidere;

- între CSA 134 -133 – subtraversare  Ø 600 fără sistem de închidere;

- între CSA 132 - 130 – subtraversare Ø 600 fără sistem de închidere şi o subtraversare  colmatată;

- între CSA 128 - 126 – subtraversare din două ţevi tăiate  Ø 300 fără sistem de închidere şi o subtraversare Ø 600 fără sistem de închidere;

- între CSA 125 - 124 – subtraversare Ø 600 fără sistem de închidere;

- între CSA 124 -123 – două subtraversări  Ø 800 şi Ø 400 fără sistem de închidere;

- între CSA 122 - 119 – subtraversare  Ø 600 fără sistem de închidere;

- între CSA 119 - 118 – subtraversare Ø600 fără sistem de închidere;

- între CSA 117 - 116 – subtraversare  astupată cu pământ;

- între CSA 116 -115 – subtraversare fără sistem de închidere;

- între CSA 115 - 114 – subtraversare Ø 600 fără sistem de închidere;

- între CSA 113 - 112 – subtraversare prin trei tuburi de beton Ø 800 prevăzute cu                           sistem de închidere  prin stavile în stare de funcţionare;

- între CSA 111-110 – doua subtraversări Ø 100, una cu sistem de închidere, una fără sistem de închidere;

Dacă aceste subtraversări mai sunt funcţionale vor fi reechipate cu sistem de închidere clapet şi stavilă, dacă nu, vor fi redimensionate şi executate în vederea evacuării apei din incintă aplicându-se secţiunea tip 3şi se va folosi următoarele echipamente hidromecanice.

1.1 – subtraversare între CSA 141 – 140 cu diametrul ø 600 la care lipseşte vana de închidere. Va fi echipată cu:

1 vană amonte, glisantă, 0,6 x 0,6

1 clapet de reţinere DN 600

1.2 - subtraversare în dreptul CSA 140, cu diametrul ø 600, la care lipseşte sistemul de închidere. Va fi echipată cu:

1 vană amonte, glisantă, 0,6 x 0,6

1 clapet de reţinere DN 600

2.3 - două subtraversări între CSA 139 – 136, cu diametrele ø 600 şi ø 400, fără sisteme de închidere. Cele două subtraversări, care vor deveni amândouă de  ø 600, vor fi echipate cu:

2 vane amonte, glisante, 0,6 x 0,6 m.p.

2 clapeţi de reţinere DN 600;

2.4 - subtraversare între CSA 136 – 135, cu diametrul ø 400, la care lipseşte sistemul de închidere. Va fi transformată în ø 600 şi echipată cu:

1 vană amonte, glisantă, 0,6 x 0,6 m.p.

1 clapet de reţinere DN 600;

2.5 - subtraversare între CSA 134 – 133, cu diametrul ø 600, la care lipseşte sistemul de închidere. Va fi echipată cu:

1 vană amonte, glisantă, 0,6 x 0,6 m.p.

1 clapet de reţinere DN 600;

2.6 - două subtraversări între CSA 132 – 130, una cu diametrul ø 600, la care lipseşte sistemul de închidere şi cealaltă cu diametrul ø 600, fără sisteme de închidere, colmatată. Cele două subtraversări vor fi echipate cu:

2 vane amonte, glisante, 0,6 x 0,6 m.p.

2 clapeţi de reţinere DN 600;

2.7 - două subtraversări între CSA 128 – 126, una cu diametrul ø 600, la care lipseşte sistemul de închidere şi cealaltă din două ţevi cu diametrul ø 300, fără sisteme de închidere, colmatată. Va fi păstrată prima, de ø 600, care va fi echipată cu:

1 vană amonte, glisantă, 0,6 x 0,6 m.p.

1 clapet de reţinere DN 600;

2.8 - subtraversare între CSA 125 – 124, cu diametrul ø 600, la care lipseşte sistemul de închidere. Va fi echipată cu:

1 vană amonte, glisantă, 0,6 x 0,6 m.p.

1 clapet de reţinere DN 600;

2.9 - două subtraversări între CSA 124 – 123, cu diametrele ø 800 şi ø 400, fără sisteme de închidere. Cele două subtraversări, din care a doua va fi transformată în ø 600, vor fi echipate cu:

1 vană amonte, glisantă, 0,8 x 0,8 m.p.

1 clapet de reţinere DN 800;

1 vană amonte, glisantă, 0,6 x 0,6 m.p.

1 clapet de reţinere DN 600;

2.10 - subtraversare între CSA 122 – 119, cu diametrul ø 600, la care lipseşte sistemul de închidere. Va fi echipată cu:

1 vană amonte, glisantă, 0,6 x 0,6 m.p.

1 clapet de reţinere DN 600;

2.11 - subtraversare între CSA 119 – 118, cu diametrul ø 600, la care lipseşte sistemul de închidere. Va fi echipată cu:

1 vană amonte, glisantă, 0,6 x 0,6 m.p.

1 clapet de reţinere DN 600;

2.12 - subtraversare între CSA 117 – 116, cu diametrul ø 600, astupată cu pământ, la care lipseşte sistemul de închidere. Va fi echipată cu:

1 vană amonte, glisantă, 0,6 x 0,6 m.p.

1 clapet de reţinere DN 600;

2.13 - subtraversare între CSA 116 – 115, cu diametrul ø 600, la care lipseşte sistemul de închidere. Va fi echipată cu:

1 vană amonte, glisantă, 0,6 x 0,6 m.p.

1 clapet de reţinere DN 600;

2.14 - subtraversare între CSA 115 – 114, cu diametrul ø 600, la care lipseşte sistemul de închidere. Va fi echipată cu:

1 vană amonte, glisantă, 0,6 x 0,6 m.p.

1 clapet de reţinere DN 600;

2.15 - subtraversare între CSA 113 – 112, cu trei tuburi de beton având diametrul ø 800, la care există sistem de închidere prin stavile, funcţional. Va fi echipată cu:

3 vane amonte, glisante, 0,8 x 0,8 m.p.

3 clapeţi de reţinere DN 800;

2.16 - două subtraversări între CSA 111 – 110, cu diametrele ø 100, una cu sistem de închidere, cealaltă fără sistem de închidere. Cele două subtraversări se vor desfiinţa

3) Digul mal stâng  râul Prahova incinta Moldoveni - Patru Fraţi  L = 12 km

După cum  s-a mai prezentat  mai sus la  studiu hidraulic debitul la care a fost  calculat acest dig este mai mici faţă de cel determinat ţinând cont de schema de amenajare a bazinului. iar nivelul de calcul este mai mare faţă de cel la care a fost executat.

Cotele coronamentului digurilor sau stabilit în funcţie de nivelul de calcul la care se adaugă o gardă de 0,7m pentru digurile încadrate în clasa a II-a de importanţă

Digul are o lungime totală de 12 km, dintre care 5,1 km din amonte este dig din material local cu lăţimea la coronament b = 4,00 m şi înălţime variabilă 1,50 ÷ 2,00 m, iar restul de 6,9 km de dig este amenajat (încă din 1941) pe drumul judeţean DJ. 201 A, cu lăţimea la coronament între 6 ÷ 8 m şi o înălţime medie de 1,50 m înclinarea taluzului exterior 1/3 , înclinarea taluzului exterior 1/2. Acest dig este subdimensionat şi pentru readucerea la clasa de importanţă se vor folosi pentru primii 5,1 km Secţiunile tip 1.a. şi tip 1.b.pentu o înălţime medie de 1,1m, iar pentru restul de 6,9 km Secţiunea tip 1.d. cu refacerea drumului judeţean care conform standardelor în vigoare trebuie să aibă o lăţime minimă de 7,50 m cu acostament supraînălţarea va fi de 1,2m . Drumul va fi realizat în soluţia existentă adică, drum pietruit, realizat din 20 cm balast şi 20 cm piatră spartă cu tratament bituminos dublu. În zonele în care taluzul dinspre apă a fost erodat se va folosi Secţiunea tip 4.a. pe o lungime de circa 300 m. Pe traseul celor 6,9 km, DJ 201 A se intersectează cu circa 12 drumuri comunale şi de exploatare pentru care se vor realiza rampe de acces conform Secţiunii 2.b. De asemenea pentru cele 2 subtraversări Ø 600 mm se va reface sistemul de închidere conform Secţiunii 3. Soluţiile folosite au fost descrise anterior, iar consolidarea taluzului este descrisă la punctul B.

Pentru cele două subtraversări ø 600 se reface sistemul de închidere, fiind echipate cu: - 2 vane amonte, glisante, 0,6 x 0,6 m.p.

- 2 clapete de reţinere DN 600;

Pentru cele două subtraversări ø 600 se reface sistemul de închidere, urmând a fi echipate cu:

- 2 vane amonte, glisante, 0,6 x 0,6 m.p.

- 2 clapete de reţinere DN 600;

4) Dig Sărata - mal drept râu Sărata, L = 5,86 km.

Îndiguirea râului Sărata s-a făcut după o hidraulică care a avut următoarele date,plus un spor de 20%, aceste  debite  sunt  defluente  din acumularea Ratca şi Valea Toţi  debitul de calcul de 48mc/s pentru asigurarea de 5%, iar de verificare 94 mc/s  corespunzător asigurării de 1% în coincidenţă r. Ialomiţa de 850mc/s cea ce astăzi este1050mc/s.

La fel ca şi celelalte incinte descrise mai sus, pe baza calculelor hidraulice s-a   determina nivelul de calcul corespunzător clasei, iar digurile vor fi supraînălţate la cote corespunzătoare acestui nivel de calcul, iar pentru verificare se va adopta o gardă de 0,5m pentru digurile încadrate în clasa a IV-a(2,73km) de importanţă şi o gardă de 0,7m pentru digurile încadrate în clasa a II-a de importanţă (3,156km).

Digurile vor fi supraînălţate conform Secţiunilor transversale tip 1.a..pe o înălţime medie de 0,8m cu material local extras din cariere la secţiuni transversale trapezoidale cu lăţimea la coronament de 3,00 m şi înclinare taluzelor 1/3 spre apă  şi ½ spre incintă. Se va reface sistemul de evacuare prin cele 2 subtraversări, dispozitivele de închidere tip clapet şi stavilă - Secţiunea tip 3.

Pentru cele două subtraversări ø 600 se reface sistemul de închidere, urmând a fi echipate cu:

- 2 vane amonte, glisante, 0,6 x 0,6 m.p.

- 2 clapete de reţinere DN 600;

Digurile vor fi supraînălţate numai înspre incintă  distanţa dig mal fiind doar de 5 m.

5) Dig Sărata - mal stâng râu Sărata, L = 3,8 km.

La fel ca şi celelalte incintă descrise mai sus, pe baza calculelor hidraulice s-a   determina nivelul de calcul corespunzător clasei, iar digurile vor fi supraînălţate la cote corespunzătoare acestui nivel de calcul, iar pentru verificare se va adopta o gardă de 0,7m pentru că digul se încadrează în clasa a II-a de importanţă (3, 8km).

Digurile vor fi supraînălţate conform Secţiunilor transversale tip 1.a..pe o înălţime medie de 0,8m cu material local extras din cariere la secţiuni transversale trapezoidale cu lăţimea la coronament de 3,00 m şi înclinare taluzelor 1/3 spre apă  şi ½ spre incintă. Se va reface sistemul de evacuare prin cele 2 subtraversări, dispozitivele de închidere tip clapet şi stavilă - Secţiunea tip 3.

Digurile vor fi supraînălţate numai în  spre incintă  distanţa dig mal  fiind  doar  de   5 m.

6) Dig Urziceni - Manasia - mal stâng râu Ialomiţa, L = 5,175 km

Digul din incinta Urziceni - Manasia a fost executat în două etape şi anume în 1975 s-a executat primul tronson de la podul de pe r. Sărata de pe DN2 pe o lungime de 4400m.

Deoarece din verificările efectuate a rezultat că digul realizat în zona oraşului în anul 1975 este asigurător în ceea ce priveşte cota şi secţiunea, în prezenta documentaţie s-a prevăzut redimensionarea în aval de acesta, digul executat în 1980 în vederea apărării zonei oraşului, precum şi a comunei Manasia la clasa de importanţă a oraşului Urziceni.

Se redimensionat conform schemei actuale de amenajare pe baza hidrologii noi pentru care s-a determina nivelele de calcul conform notelor de calcul fiind supraînălţat în Secţiunile tip 1.a şi 1. b, la secţiuni transversale trapezoidale cu lăţimea la coronament de 4,00 m şi înclinare taluzelor 1/3 spre apă  şi 1/2  spre incintă iar în zona oraşului Urziceni pe circa 160 m se va folosi din lipsa de spaţiu  Secţiunea tip 1.e.- dig parapet din beton cu înălţime medie de 2,00 m, lăţime la coronament 0,80 m, înclinarea taluzului 4/1, adâncimea de fundaţie 1,20 m, iar lăţimea este în funcţie de înălţime. Taluzul albiei râului Ialomiţa va fi protejat cu pereu zidit din piatră brută g=0,30 m ce sprijină pe un reazem din anrocamente cu înălţimea de circa 2,00 m, lăţimea la coronament 2,00 m fundat pe o saltea de fascine cu capătul liber de minim 4 m. În cazul acestei incinte sunt necesare refacerea sistemelor de închidere la 4 subtraversări, 1 Ø 250 mm, 2 de Ø 600 mm şi una Ø 800 (Secţiune tip 3).

Prin supraînălţarea digurilor, la intersecţia acestora cu drumurile existente, se vor reface rampele în Secţiunea tip 2.a. la trecere peste parapet şi în Secţiunea tip 2.b. la trecere peste diguri. Acestea se vor realiza din umplutură de material local sau balast bine compactat pe care se va amenaja drumul. Înclinarea rampelor va fi 6 ÷ 10%, pe lungime de 10 ÷ 15 m.

Pentru cele patru subtraversări, una ø 250, două ø 600 şi una ø 800 se reface sistemul de închidere, fiind echipate cu:

- 1 vană amonte, glisantă, 0,3 x 0,3 m.p.

- 1 clapet de reţinere DN 300;

- 2 vane amonte, glisante, 0,6 x 0,6 m.p.

- 2 clapete de reţinere DN 600;

- 1 vană amonte, glisantă, 0,8 x 0,8 m.p.

- 1 clapet de reţinere DN 800;

7) Dig mal stâng râu Ialomiţa incinta Ion Roata -  L = 8,4 km

La fel ca şi celelalte incinte descrise mai sus, pe baza calculelor hidraulice s-a   determina nivelul de calcul corespunzător clasei de importanţă, iar digurile vor fi supraînălţate la cote corespunzătoare acestui nivel de calcul, iar pentru verificare se va adopta o gardă de 0,5m pentru digurile încadrate în clasa a IV-a de importanţă

Acest dig  executat în 1980 s-a realizat prin folosirea unor ramblee de la canalele de irigaţie şi desecare pe plan local, ceea ce face ca pe o lungime de 5,133 km să nu confere o secţiune de dig tip Ialomiţa, drept pentru care se va aplica o Secţiune tip 1.c. de redimensionare conform calculelor hidraulice, iar pentru restul de 2 km în baza aceloraşi calcule se vor folosi Secţiunile tip 1.a. şi 1.b. realizate în acelaşi mod ca digurile descrise mai sus la o secţiune transversală trapezoidale cu lăţimea la coronament de 4,00 m şi înclinare taluzelor 1/3 spre apă  şi 1/2   spre incintă pe o înălţime medie de 0,8m.

Eroziunile de mal produse pe râurile Prahova şi Ialomiţa sunt foarte avansate distrugând zona dig - mal care în anumite situaţii este mai mică de 1 m punând în pericol stabilitatea digurilor sau afectând terenurile agricole.

Eroziunile de mal produse pe râurile Prahova şi Ialomiţa sunt foarte avansate distrugând zona dig - mal care în anumite situaţii este mai mică de 1 m punând în pericol stabilitatea digurilor sau afectând terenurile agricole.

8) Dig mal stâng râu Ialomiţa incinta Moldoveni – Urziceni L = 5,4 km

Pentru închiderea liniei de apărare se propune un dig de la Moldoveni până la Urziceni pe stâng al r. Ialomiţa pentru apărarea localităţilor,Moldoveni şi Bărbuleşti.

Digurile se vor realiza la o secţiune trapezoidală cu lăţimea de b = 4,0 m, înclinarea taluzelor 1:3 în spre apă şi 1:2 în spre incintă, înălţimea variabilă între 1 ÷ 3,0 m se va proteja pe taluze şi coronament cu pământ vegetal.

Cota coronamentului digului s - a stabilit la nivelul de calcul  corespunzător debitului de calul în funcţie de clasa de importanţă a obiectivelor apărate peste care se adoptă o gardă de 0,7 m.

Umpluturile se vor realiza din material local extras din zonele dig – mal unde, iar excava gropilor de împrumut se va face numai după ce pământul vegetal a fost dat la o parte şi folosit pentru reamenajarea terenului. Lucrărilor de terasamentelor în digul existent se va face numai după ce stratul vegetal a fost îndepărtat, s-au  extras rădăcinile vegetaţiei, dacă există.

Digul începe în amonte din incinta Moldoveni - Patru Fraţi merge pe lângă vii şi se închide în aval în digul de pe malul drept al v. Sărata, în dreptul podului CF Bucureşti – Urziceni.

Pe traseul acestui dig se întâlnesc o serie de drumuri de exploatare sau comunale pentru care se vor face un de rampe în Secţiunea tip 2b. Rampele vor fi realizate din umplutură din material local cu pante de 6÷10 % şi amenajate cu drum de balast în grosime de 0,30 m.

Pentru evacuarea apelor din incinta îndiguită se vor executata subtraversări în zonele depresionare sau la intersecţie cu canalele de desecare.

Subtraversările Dn Ø 800 mm stabilite sunt alcătuite din:

- tuburi PREMO Dn = 800 mm;

- timpan amonte (stavilă);

- timpan aval (clapet);

- clapet de reţinere Dn = 800 mm;

- vană glisantă B x H – (0,8 x 0,8)m.

Subtraversările se realizează dintr-un singur fir de tuburi PREMO Dn 800 mm în lungime variabilă de L = 10 m sau L = 15 m (2 şi 3 tuburi) în funcţie de înălţimea digului în secţiunea respectivă.

Tuburile PREMO Dn = 800 mm se aşează pe un strat suport în grosime medie de 0,40 m din beton simplu C 4/5  aşezat pe un strat de balast de 0,10 m.

Capătul  amonte şi aval al tuburilor la fiecare subtraversare se racordează şi se înglobează în câte un timpan amonte şi aval, realizat din beton C 12/15 armat cu oţel beton OB 37 cu diametru Dn=8 mm.

În capătul amonte – (timpan stavilă) şi în capătul aval (timpan clapet) subtraversarea are prevăzute două canale de acces şi respectiv de evacuare, pe o lungime de 5 m fiecare, ce sunt protejate cu pereu zidit din piatră brută cu grosimea de 0,20 m pe toată secţiunea.

Se va acorda o atenţie deosebită poziţionării tuburilor PREMO pe stratul suport, a etanşeizării acestora între ele, precum şi etanşeizării tuburilor cu timpanele amonte şi aval.

Echipamentul hidromecanic are rol de a împiedica pătrunderea apei dinspre râul Ialomiţa în incinta îndiguită în perioada viiturilor, permiţând de asemenea, la ape mici în emisar, scurgerea apelor din incinta îndiguită spre acesta.

B) Lucrări de consolidări de mal

1) Râu Prahova mal stâng incinta Moldoveni - Patru Fraţi

Există o eroziune de circa (C1) L=300 m unde zona dig mal este mai mică de 4,00 m, iar pentru consolidare se va folosi Secţiunea tip 4.a. care constă din realizarea unui prism trapezoidal cu lăţimea la coronament de 4,00 m (circulabil), refacerea zonei dig - mal, consolidarea taluzului albiei minore cu pereu zidit din piatră brută întors pe taluz 1,00 m. Pereul este fundat pe un strat de balast şi geotextil. Pentru preluarea afuierilor anrocamentul este fundat pe o saltea din caroiaj de fascine  fundată la rândul ei pe o saltea de geogril cu latura liberă de cel puţin 4,00 m. Taluzul digului dinspre apă va fi protejat cu un pereu zidit piatră cu grosime de 0,20 m până la nivelul de calcul, fundat pe un prism îngropat  tot din piatră brută h = 0,7 m. Pereul este fundat pe un strat de balast şi geotextil.

Zona dig – mal va fi consolidată cu traverse îngropate din piatră brută cu lăţimea de 2,00 m şi înălţimea de 1,00 m, aşezate din 20 în 20 m.

2) Râu Prahova mal drept, aval baraj Dridu (DJ 101).

Se vor realiza lucrări de consolidare pe o lungime(C2)  L= 250 m (Secţiune tip 4.b.) care constă dintr-un prism de anrocamente cu lăţimea la coronament de 2,00 m, înclinarea taluzelor 1/1 şi 1/1,5, fundat pe o saltea de fascine. Salteaua de fascine are latura liberă de 4 m. Protecţia taluzului realizându-se până la nivelul malului dintr-un pereu zidit din piatră brută g = 0,30 m, întors 1 m pe taluz  Pereul este  fundat pe un strat de balast şi geotextil.

Pentru preluarea afuierilor anrocamentul este fundat pe o saltea din caroiaj de fascine  fundată la rândul ei pe o saltea de geogril cu latura liberă de cel puţin 4,00 m.

3) Refacere pereu canal evacuator baraj Dridu - mal drept 200  m;

În timpul perioadei de exploatare protecţia canalului evacuator de la barajul Dridu a fost distrusă pe lungimea de L= 200 m (C3)   pentru care se propune să se refacă conform Secţiunii tip 4.c. care constă din realizarea unui pereu din beton armat cu plasă de sârmă Ø 6 mm cu ochiuri de 10 x 10. Pereul are o grosime de 0,20 m şi sprijină pe o grindă de beton la baza taluzului; pereul este fundat pe un strat de balast şi geotextil.

Grinda din beton are în faţă un prism din anrocament pentru preluarea afuierilor anrocamentul este fundat pe o saltea din caroiaj de fascine  fundată la rândul ei pe o saltea de geogril cu latura liberă de cel puţin 4,00 m., cu praguri de fund şi pereu de 0,5m di 60 în 60m.

4) Râu Sărata mal drept Urziceni.

Amonte de podul de pe DN 2 pe malul drept în urma viiturilor s-a produs o eroziune pe circa L= 200 m(C4)    ce afectează stabilitatea digului. Pentru refacerea malului se va folosi Secţiunea tip 4.d. care se realizează dintr-un pereu din beton turnat pe loc în grosime de 0,10  m. fundat pe un strat de balast şi geotextil, iar baza taluzului sprijină pe o grindă de beton de 1,1x0,6m. Pereul se va realiza până la nivelul malului cu refacerea acestuia.

5) Râu Ialomiţa mal stâng incinta Ion Roată

În această zonă, pe o lungime de circa  L=300 m, (C5)    s-a produs eroziunea malului stâng distrugând zona dig - mal punând în pericol stabilitatea digului. Pentru refacerea şi consolidarea malului se va folosi Secţiunea tip 4.a. descrisă la punctul 1.

Apărarea de mal constă din realizarea unui prism  cu secţiune trapezoidală, cu lăţimea la coronament de 4,00 m (circulabil), refacerea zonei dig - mal, consolidarea taluzului albiei minore cu pereu zidit din piatră brută întors pe taluz 1,00 m. Pereul este fundat pe un strat de balast şi geotextil. Pentru preluarea afuierilor anrocamentul este fundat pe o saltea din caroiaj de fascine  fundată la rândul ei pe o saltea de geogril cu latura liberă de cel puţin 4,00 m.. Taluzul digului dinspre apă va fi protejat cu un pereu zidit piatră cu grosime de 0,20 m până la nivelul de calcul, fundat pe un prism îngropat  tot din piatră brută h = 0,7 m. Pereul este fundat pe un strat de balast şi geotextil.

Zona dig – mal va fi consolidată cu traverse îngropate din piatră brută cu lăţimea de 2,00 m şi înălţimea de 1,00 m, aşezate din 20 în 20 m

C) Reabilitarea sistemului de descărcare acumularea Cotorca 1

1) Reabilitare golire de fund

Golirea de fund de la acumularea Cotorca I este nefolosibilă încă de la execuţia acesteia, lucrările fiind nefinalizate.

Faţă de aceasta se propune a se realiza o golire de fund  (Secţiunea tip 5), lucrările de construcţie fiind următoarele:

- turn de manevră şi pasarelă de acces;

- bazin de disipare pentru golirea de fund;

- conductă metalică Ø 1000 mm.

Turnul de manevră va fi echipat cu:

- 2 grătare amonte 1,0 x 1,0

- 1 batardou din elemente amonte 1,0 x 3,0

- 1 vană metalică, glisantă, 1,0 x 1,0

Admisia apei în turn, este disipată de 2 pereţi de beton cu înălţime variabilă deasupra taluzului barajului pentru a micşora volumul de aluviuni târâte prin golirea de fund. Bazinul de disipare pentru golirea de fund se va realiza dintr-un pereu având în capăt un prag din zidărie de piatră. Pereul din canal va fi din beton cu grosimea de 0,20  m iar în capătul aval va fi terminat cu un pinten.

Pe o lungime de circa 370 m digul de pe  malul stâng va fi refăcut (Secţiune tip 1.a) având lăţimea coronamentului de minim  4,00 m.

Valea Cotorca este deviată în r. Sărata în amonte de linia ferată Bucureşti – Urziceni printr-o derivaţie Cotorca – Sărata (L=1,0 km ), pentru Q = 0,1% care preia debitele maxime de pe valea Cotorca prin intermediul lacurilor de acumulare Cotorca I şi Cotorca II cu un deversor pe derivaţia amonte de podul CF.

Acest canal a suferit in timpul exploatării colmatări pentru care se va folosi Secţiunea tip 6 pentru decolmatare. În cazul în care se constată că protecţia canalului a suferit distrugeri se va reface în soluţia iniţială.

Canalul are formă trapezoidală având lăţimea la bază B=5m şi înclinarea taluzelor 1/2,canalul este pereat cu dale de beton, această lucrare subtraversează rambleul drumului naţional Urziceni – Buzău.

D) Acumulare nepermanentă – Valea Plopi localitatea Urziceni

Barajul de pe valea Plopi cu lac nepermanent (V=2mil.mc) reţine decât volumul corespunzător asigurării de 1% iar diferenţa faţă de clasa de importanţă este evacuată prin golirea de fund, cu descărcare gravitaţional(Qmax. 5mc),  direct în spre r. Ialomiţa, (în perioada când nivelele în acest râu o permite) pe sub pasajele de cale ferată Urziceni-Constanţa şi Urziceni - Făurei, dar când se închide stăvilarul, şi se umple lacul „Plugari” descărcarea spre r. Ialomiţa se poate face şi o descărcare spre valea Cotorca printr-o derivaţie canalul Plopi – Cotorca care permite o evacuare în r. Ialomiţa mai  departe prin canalul Cotorca – Sărata a unui debit de 62mc.

Lucrările de reabilitare constau din :

- Refacerea pereului pe circa 6.000 m.p. pe paramentul amonte al barajului în Secţiunea tip 7 care prevede completarea dalelor de beton prefabricate (0,5x0.5x0.1) m.

- Reabilitarea sistemului de golire de fund (Secţiune tip 8) care prevede refacerea căii de acces, pasarela, ghidajele la stavile.

La turnul de manevră se vor reface:

- 1 ghidaj batardou

- 1 ghidaj vană.

Pentru ca golirea să fie funcţionabilă de va decolmata canalul de evacuare pe o lungime de circa 2 km până în râul Ialomiţa (conform Secţiunii tip 9) la o secţiune trapezoidală având lăţimea la baza de 3,00 m,  înclinarea taluzelor 1/2, iar înălţimea maximă de1,50 m la debitul evacuat de 3,7 mc/s.

Acest canal subtraversează digul de pe malul stâng în localitatea Manasia printr-o subtraversare care va fi refăcută (conform Secţiunii tip 10) realizată din timpan amonte şi timpan aval echipată cu sisteme de închidere.

În concluzia celor prezentate mai sus, prin lucrările propuse se readuc la clasa de importanţă 39,483 km de diguri, se consolidează 1,250 km albie, se reabilitează 30 de subtraversări refăcându-se sistemele de închidere. De asemenea, se reabilitează golirile de fund şi canalele de evacuare de la acumularea Cotorca I şi Valea Plopi, se reface pereul pe paramentul amonte al acumulării Valea Plopi pe suprafaţa de 6.000 mp şi se reface protecţia canalului de la descărcătorul barajului Dridu pe circa 200 m.

E )   Construcţie de exploatare

Pentru buna supraveghere şi întreţinere a lucrărilor de amenajare executate pe sectorul Adâncata - Bărbătescu este necesară executarea unui canton de exploatare, amplasat în intravilanul oraşului Urziceni, pe un teren aflat in patrimoniul D.A Buzău - Ialomiţa.

Cantonul de exploatare se desfăşoară pe două nivele: parter si etaj.

Indicii caracteristici de suprafaţă sunt:

-    Aria construită     Ac  =  165 mp

- Aria desfăşurată Ad  =  315 mp

Construcţia se realizează pe o structura de zidărie portantă de cărămidă şi are un  acoperiş de tip şarpantă cu o învelitoare din ţiglă profilată.

Funcţionalitatea spaţiului pe fiecare nivel este următoarea:

Parter:

- birou şef formaţie;

- cameră radio – telefon;

- cameră multifuncţională;

- oficiu;

- centrală termică;

- hidrofor;

- grupuri sanitare;

- spaţii de circulaţie (casa scării, holuri)

Etaj:

- apartament pentru personalul de permanenţă compus din camera de zi, dormitor, bucătărie, baie, cămară şi debara ;

- sala echipe de intervenţie – 2 buc. ;

- grup sanitar cu duş;

- spaţii de circulaţie (casa scării, holuri) ;

Construcţia este prevăzută cu instalaţii interioare sanitare, termice şi electrice.

Pentru adăpostirea utilajelor şi materialelor necesare în caz de intervenţie incinta va cuprinde şi o anexă tehnologică, parter.

Utilităţile cantonului, respectiv alimentarea cu apă potabilă, canalizarea apelor uzate şi alimentarea cu energie electrică, vor fi asigurate de la reţelele existente în oraşul Urziceni. Încălzirea spaţiilor se va realiza prin intermediul unei centrale termice proprii, funcţionând cu combustibil solid (lemne).

Documentaţia de faţă materializată şi în Devizului General  a fost structurată pe următoarele obiecte:

Ob.1 – Amenajare r. Prahova;

Ob.2 – Amenajare r. Sărata;

Ob.3 – Amenajare r. Ialomiţa;

Ob.4 – Echipamente hidromecanice;

Ob.5 – Amenajare V. Cotorca;

Ob.6 – Amenajare V. Plopi;

Ob.7– Construcţie de exploatare;

Ob.8 –Dig nou incinta Moldoveni - Urziceni

Ob.1 – Amenajare r. Prahova cuprinde: amenajare,

- Incintele îndiguite: Adâncata – L = 3.600 m;

Moldoveni – Patru Fraţi – L 12.000 m;

- Consolidare mal stâng r. Prahova – C1 – L = 300 m;

- mal  drept r. Prahova – C2 – L = 250 m;

- Amenajare rampe la drumurile de acces peste diguri.

Ob.2 – Amenajare r. Sărata – cuprinde:

- Dig mal drept r. Sărata – L = 5,86 km

- Dig mal stâng r. Sărata – L = 3,8 km

- Consolidare mal stâng r. Sărata amonte de podul de pe Dn2  C3– L = 200 m.

Ob.3 – Amenajare r. Ialomiţa cuprinde amenajarea:

- incintelor îndiguite – dig mal stâng Urziceni – Manasia – L = 5.175 m;

  - dig mal stâng Alexeni – Ion Roată – L = 5.133 m;

  - dig mal drept Coşereni – Bărbătescu – L = 6.000 m;

- apărarea malului stâng a r. Ialomiţa la tăierea de cot din Ion Roată –  C4   L = 300 m;

-    refacere protecţie de mal pe malul stâng al canalului de evacuare din Dridu în r. Ialomiţa pe o lungime de C5  L= 200 m.

Ob.4 – Echipamente hidromecanice cuprinde toate echipamentele de la subtraversările pe sub dig a apelor pluviale precum şi echipamentele de la golirea de fund COTORCA B1 şi V. Plopi, precum şi pe cel ce subtraversează digul de la   Manasia   pe canalul de la golirea de fund de la V. Plopi.

Total echipament pe sortimente:

- Vană plană BxH = 0,8 x 0,8 şi clapet DN 800 pentru subtraversări ø800 = 7 buc.

- Vană plană BxH = 0,6 x 0,6 şi clapet DN 600 pentru subtraversări ø600 = 22 buc.

- Vană plană BxH = 1,0 x1,0 (1buc), batardou (1 buc) şi grătar (2 buc) la golire fund

- Ghidaj vană la acumulare nepermanentă = 1 buc.

- Ghidaj batardou la acumulare nepermanentă = 1 buc.

Ob.5 – Amenajare v. Cotorca – cuprinde:

- redimensionarea digului de pe malul stâng al bălţii Cotorca – L = 370 m;

- refacere golire de fund tip călugăr de la acumularea B1;- partea de construcţii.

- decolmatare canal de derivaţie Cotorca – Sărata, L = 1.230 m

Ob.6 – Amenajare Valea Plopi cuprind lucrările de:

- refacere pereu parament amonte al acumulării nepermanente “Plugari” pe o suprafaţă de 6.000 mp;

- refacere sistem golire tip călugăr la acumularea Plugari; - partea de construcţii

- decolmatare canal golire de fund în r. Ialomiţa – L = 2 Km;

- refacere subtraversare canal golire de fund pe sub digul de la Manasia

Ob.7 – Cantonul de exploatare  cuprind lucrările de amenajare pentru:

- Canton de exploatare

- Anexa tehnologica

- Reţele exterioare apa

- Reţele exterioare canalizare

- Reţele electrice exterioare

- Împrejmuire

- Amenajare platforme

Ob.8 –Dig nou incinta Moldoveni – Urziceni cuprinde amenajarea malului stâng pentru închiderea liniei de apărare de la Adâncata la Urziceni.

2.4. STRUCTURA CONSTRUCTIVĂ

După cum a fost prezentată în capitolul anterior amenajarea râului Ialomiţa şi afluenţi pe tronsonul de 86 km între localităţile Adâncata şi Bărbătescu cu lucrări hidrotehnice de apărare contra inundaţiilor şi de consolidare a malului în vederea stopării fenomenului de eroziune activă, pentru realizarea acestora sunt necesare lucrări de terasamente şi construcţii.

Ampriza lucrărilor de realizare a digurilor, platformelor şi consolidărilor de mal va fi pregătită prin defrişări şi îndepărtarea stratului vegetal acolo unde există, cu depunerea acestuia în depozit, după care va fi folosit la îmbrăcarea taluzurilor cu pământ vegetal pentru protecţia acestuia prin înierbare sau pentru redarea terenului în circuitul agricol.

Pământul pentru umpluturile din dig va fi obţinut din excavaţiile din albie sau din cariere, stabilite de comun acord cu organele locale.

Pământul  excavat este descărcat în depozit sau transportat la o distanţă de maximum 5 km pentru punere în operă, după care va fi împrăştiat cu buldozerul în straturi de 20 ÷ 50 cm (dig sau platformă).

Pământul excavat pentru realizarea lucrărilor de consolidare (apărări de mal) va fi sistematizat în straturi de  0,3 ÷ 0,5 m . Cantitatea de terasamente va fi folosită în umpluturi în zona fiecărei consolidări.

Umpluturile din diguri sau platforme pentru refacerea  malului vor fi compactate mecanic sau manual, după cum oferă spaţiul. Utilajele de compactare vor lucra paralel cu axul lucrărilor, astfel încât să se acopere în mod omogen toată suprafaţa, asigurându-se în acelaşi timp o compactare uniformă.

După terminarea operaţiilor de împrăştiere şi compactare se prevede finisarea taluzurilor şi a platformelor în vederea realizării protecţiei de mal, a protecţiei  vegetative sau refacerea suprafeţelor agricole ocupate temporar.

2.5. PRINCIPALELE UTILAJE DE DOTARE ALE CONSTRUCŢIEI

Pentru exploatarea şi întreţinerea lucrărilor au fost prevăzute în dotare, un buldozer şi o autocositoare.

2.6. INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR

Instalaţiile prevăzute sunt cele de la realizarea construcţiei de exploatare, alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică.

2.7. UTILITĂŢI

Utilitatea obiectivului de investiţie este un proces complex ale cărui elemente nu sunt suficient evaluate şi catalogate în momentul de faţă.

Promovarea investiţiei este necesară pentru apărarea împotriva inundaţiilor a localităţilor  Adâncata, Patru Fraţi, Moldoveni, Urziceni, Manasia, Alexeni,Ion Roată, Coşereni, Borăneşti, Borcăneşti, Panduru, Axintele, Condeeşti, Belciugatele şi Bărbătescu  stoparea fenomenului erozional ce ar duce la degradarea şi pierderea de terenuri şi pune în pericol stabilitatea digurilor.

2.8. ANALIZA IMPACTULUI SOCIAL

Lucrările hidrotehnice propuse în cadrul acestui obiectiv de investiţii au un caracter prioritar social, şi anume : combaterea inundaţiilor în b.h. Ialomiţa în zona localităţilor afectate de apele mari în perioada 1991 – 2005

Prin realizarea acestor lucrări se apără împotriva inundaţiilor cca. 11.000 locuitori, 15mi ha. terenuri intravilane, case, gospodării, DN 2 Bucureşti – Urziceni şi DN 2 A Bucureşti – Slobozia, CF normală Urziceni - Slobozia , DJ şi obiective social economice : şcoală, industrie etc.

În general lucrările de infrastructură socială de bază, respectiv pentru obiectivele care apără zone industriale au un impact pozitiv major, comparativ cu impactul negativ.

Impactul pozitiv de ordin social se manifestă prin creşterea încrederii în rândul populaţiei, a agenţilor economic, în legătura cu mai buna protecţie a vieţii, a bunurilor precum şi asigurarea continuităţii activităţii economice industriale, agrozootehnice, comerciale etc.

În concluzie, avându-se în vedere soluţiile tehnice propuse în cadrul acestui obiectiv, în fiecare zonă apărată se va îmbunătăţi impactul social şi de mediu, precum şi condiţiile ecologice existente.

3. DATE PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ

Prin promovarea obiectivului de investiţie vor fi angrenate forţe de muncă pentru execuţia şi exploatarea lucrărilor.

3.1. TOTAL PERSONAL……………………………. ………50 persoane,

din care: personal de execuţie……………….. ……………………..46 muncitori.

3.2. LOCURI DE MUNCĂ NOU CREATE……………...nu este cazul lucrările sunt în exploatare.

- 4. EVALUAREA INVESTIŢIEI

4.1. DEVIZUL GENERAL AL LUCRĂRII

Devizul general a fost întocmit în conformitate cu H.G. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de investiţii şi cu prevederile metodologice aprobate M.F.P.  şi M.L.P.T.L. prin Ordinul nr. 1013 –873/2001 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii.

Costul total al lucrărilor este 55.139.691 lei,  din care:  C+M: 47.718.223 lei în preţuri 30 iunie 2006.

Valoarea lucrărilor s-a calculat pe baza indicilor de preţ unitar pe categorii de lucrări, în preţuri  30  iunie 2006.

În anexe sunt prezentate calculul cantităţilor de lucrări aferente fiecărui obiect, devizele pe obiect şi justificarea pe capitole de lucrări pentru capitolele 1, 3 şi 5.

5. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

5.1. VALOAREA  TOTALĂ A INVESTIŢIEI: 55.139.691 lei, din care:

C + M: 47.718.223 lei.

5.2. EŞALONAREA INVESTIŢIEI

- lei -

| Investiţia | A n u l |
| --- | --- |
|  | I | II | III |
| INV C+M | 17.430.202 15.536.690 | 18.466.979 15.254.460 | 19.242.510 16.927.073 |

5.3. DURATA DE REALIZARE A LUCRĂRILOR

Având în vedere că obiectivul de investiţie necesită lucrări grele care se dezvoltă pe lungimi mari de râu la valori de investiţie mari, se preconizează 2 ani de execuţie pentru aceste lucrări.

5.4. CAPACITĂŢI

Prin amenajarea râului Ialomiţa în cadrul celor şapte obiecte descrise mai sus se realizează următoarele capacităţi:

| - supraînălţare diguri…………………… | L = 42 km; |
| --- | --- |
| - recalibrare canale……………………….. | L = 3,3 km; |
| - reabilitare golire de fund ac. Cotorca I şi Plugari…. | 2 buc; |
| - consolidări de mal…………………………… | L = 1,25 km; |
| - dig nou………………………………………………………… | L = 5,4 km |
| - reabilitare subtraversare canal evacuare ac. Plugari | L = 0,70 km. |

- FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Pentru realizarea lucrărilor hidrotehnice şi de exploatare prezentate în capitolul 2 din cadrul obiectivului de investiţii: “ Punerea în siguranţă a lucrărilor de apărare      împotriva inundaţiilor pe râul Ialomiţa şi afluenţi, în zona municipiului Urziceni, jud. Ialomiţa”se propune a fi finanţat de A.N. “Apele Române” – Direcţia Apelor Ialomiţa - Buzău  administrator al cursului de apă, iar ca sursă de finanţare bugetul de stat.

7. AVIZE ŞI ACORDURI

Pentru promovarea investiţiei se vor întocmi documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi acordurilor emise de organele în drept, potrivit legilor în vigoare.

Pentru acestea beneficiarul va trebui să plătească taxele aferente:

- Documentaţie tehnică pentru obţinerea avizului de gospodărire a apelor;

- Documentaţie tehnică pentru obţinerea certificatului de urbanism;

- Documentaţie tehnică pentru obţinerea acordului de mediu;

- Documentaţie tehnică pentru avize şi acorduri obţinute de la:

- Ministerul Apărării Naţionale;

- Ministerul de Interne;

- Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri;

- ROMTELECOM – URZICENI;

- ROMGAZ – URZICENI;

- CONEL – Formaţiunea Reţele Electrice.

8.CONCLUZII

Documentaţia prezentă conţine Studiul de fezabilitate: “ Punerea în siguranţă a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe râul Ialomiţa şi afluenţi, în zona  municipiului Urziceni, jud. Ialomiţa”

Documentaţia a fost întocmită în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, H.G.R. 766/1997 – Hotărârea pentru elaborarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, Ordinul M.F.P. şi M.L.P.A.T.L. nr. 1013-873/2001 privind  aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a “Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţie publică de servicii şi H.G. nr. 1179/2002  privind aprobarea structurii devizului general şi a metodologiei pentru elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de investiţii.

În cadrul documentaţiei s-a analizat sectorul de râu Ialomiţa şi afluenţi  cuprins în zona localităţile Adâncata şi Bărbătescu pe o lungime totală de 86 km.

Modul de formare şi declanşare a fenomenelor cu tranzitarea undelor de viitură din zona bazinului hidrografic Ialomiţa cu producerea uneori a unor inundaţii catastrofale se datorează atât unor factori climatici specifici (precipitaţii mixte cu influenţe ciclonale şi cu inversiuni rapide suprapuse pe fenomenul de zăpezi), cât şi a factorilor fizico – geografici, bazinul hidrografic cu coeficienţi de scurgere ridicaţi, traseul râului trecând şi prin terenuri joase de câmpie unde se înregistrează frecvente revărsări.

Ultimele evenimente critice produse la viiturile din decembrie 2002 şi ianuarie 2003, au produs viituri mari cu o frecvenţă ridicată, suprapunându-se cu un strat  de zăpadă şi de zăpoare care au dus la depăşirea debitului cu  probabilitatea de 20 %, în raport cu capacitatea de transport a albiei,  care  în  anumite  cazuri este de sub 20 %, soldându-se cu pagube materiale.

Sectorul de râu nu este dotat cu lucrări hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor, iar zonele cu risc la inundaţii au fost afectate în mod direct cu producerea de pagube însemnate, iar în anumite cazuri s-a ajuns la măsuri extreme de evacuarea populaţiei

Datorită complexităţii fenomenului şi a pagubelor înregistrate, lucrarea a fost promovată în regim de urgenţă prin H.G. nr.1/2003 cu începerea execuţiei lucrărilor derogatoriu.

Din calculele hidraulice pe râul Ialomiţa a şi afluenţii acestuia şi prin trasarea pe planurile de situaţie a limitei de inundabilitate la diferite probabilităţi a debitelor maxime s-au pus în evidenţă zonele inundate  pe acest sector de râu.

Astfel, lucrările hidrotehnice propuse pentru apărarea împotriva inundaţiilor, regularizări de râu şi consolidări de mal se încadrează  în clasa a IV-a de importanţă conform STAS 4273/83, iar dimensionarea s-a făcut la debitul de calcul corespunzător debitului maxim cu probabilitatea de depăşire de 5 %, conform STAS 4068/2 – 87 în secţiunile de calcul respective.

Categoria de importanţă a lucrărilor hidrotehnice propuse pe râul Ialomiţa şi afluenţii acestuia pe sectorul Adâncata-Bărbătescu se încadrează în conformitate cu H.G.766/1997 în categoria  "C" NORMALĂ (vezi anexa 1A  şi  1 B).

Perimetrul se încadrează din punct de vedere seismic, în macrozona de intensitate seismicã “81” (conform SR 11.100/1-93: "Zonare seismică - MACROZONAREA TERITORIULUI ROMÂNIEI"), iar potrivit normativului P 100-1/2004, în zona de hazard seismic cu o valoare a acceleraţiei pentru proiectare ag=0,28g şi o perioadă de colţ Tc=1,6 sec.

Conform  STAS 6.054/77 - “Teren  de  fundare - ADÂNCIMI  MAXIME DE ÎNGHEŢ - Zonarea teritoriului României”, adâncimea maximă de îngheţ este de 0,80 m. (modificat 1996) în zona de calcul “E”, cu un coeficient Ks = 0,12 şi o perioadele de colţ Tc = 0,7-1,0 sec.

Obiectivul de investiţie a fost structurat în şapte obiecte şi anume:

Ob.1 – Amenajare r. Prahova cuprinde: amenajare:

- Incintele îndiguite Adâncata – L = 3.600 m;

Moldoveni – Patru Fraţi – L 12.000 m;

- Consolidare mal stâng r. Prahova – C1 – L = 300 m;

- mal  drept r. Prahova – C2 – L = 250 m;

- Amenajare rampe la drumurile de acces peste diguri.

Ob.2 – Amenajare r. Sărata – cuprinde:

- Dig mal drept r. Sărata – L = 5,86 km

- Dig mal stâng r. Sărata – L = 3,8 km

- Consolidare mal stâng r. Sărata amonte de podul de pe Dn2  C3 – L = 200 m.

Ob.3 – Amenajare r. Ialomiţa cuprinde amenajarea:

- incintelor îndiguite – dig mal stâng Urziceni – Manasia – L = 5.175 m;

  - dig mal stâng Alexeni – Ion Roată – L = 5.133 m;

  - dig mal drept Coşereni – Bărbătescu – L = 6.000 m;

- apărarea malului stâng a r. Ialomiţa la tăierea de cot din Ion Roată

C4 - L = 300 m;

-    refacere protecţie de mal pe malul drept al canalului de evacuare din Dridu în r. Ialomiţa pe o lungime de C5  L= 200 m.

Ob.4 – Echipamente hidromecanice cuprinde toate echipamentele de la subtraversările pe sub dig a apelor pluviale precum şi echipamentele de la golirea de fund COTORCA B1 şi V. Plopi, precum şi cel ce subtraversează digul de la Manasia pe canalul de la golirea de fund de la V. Plopi.

Total echipament pe sortimente:

- Vană plană BxH = 0,8 x 0,8 şi clapet DN 800 pentru subtraversări ø800 = 7 buc.

- Vană plană BxH = 0,6 x 0,6 şi clapet DN 600 pentru subtraversări ø600 = 22 buc.

- Vană plană BxH = 1,0 x1,0 (1buc), batardou (1 buc) şi grătar (2 buc) la golire fund

- Ghidaj vană la acumulare nepermanentă = 1 buc.

- Ghidaj batardou la acumulare nepermanentă = 1 buc.

Ob.5 – Amenajare v. Cotorca – cuprinde:

- redimensionarea digului de pe malul stâng al bălţii Cotorca – L = 370 m;

- refacere golire de fund tip călugăr de la acumularea B1;- partea de construcţii.

- decolmatare canal de derivaţie Cotorca – Sărata, L = 1.230 m

Ob.6 – Amenajare Valea Plopi cuprind lucrările de:

- refacere pereu parament amonte al acumulării nepermanente “Plugari” pe o suprafaţă de 6.000 mp;

- refacere sistem golire tip călugăr la acumularea Plugari; - partea de construcţii

- decolmatare canal golire de fund în r. Ialomiţa – L = 2 Km;

- refacere subtraversare canal golire de fund pe sub digul de la Manasia.

Ob.7.   Construcţie de exploatare

Pentru buna supraveghere şi întreţinere a lucrărilor de amenajare executate pe sectorul Adâncata - Bărbătescu este necesară executarea unui canton de exploatare, amplasat în intravilanul oraşului Urziceni, pe un teren aflat in patrimoniul D.A Ialomiţa - Buzău.

Ob.8 –Dig nou incinta Moldoveni – Urziceni cuprinde amenajarea malului stâng pentru închiderea liniei de apărare de la Adâncata la Urziceni.

Capacităţile ce se obţin prin amenajarea râului Ialomiţa şi a afluenţilor pe sectorul – Adâncata  - Bărbătescu în zona municipiului Urziceni:

| - supraînălţare diguri…………………… | L = 42 km; |
| --- | --- |
| - recalibrare canale……………………….. | L = 3,3 km; |
| - reabilitare golire de fund ac. Cotorca I şi Plugari…. | 2 buc; |
| - dig nou……………………………………………… | L = 5,4 km |
| - consolidări de mal…………………………… | L = 1,25 km; |
| - reabilitare subtraversare canal evacuare ac. Plugari..... | L = 1,25 km |

Pentru realizarea acestor lucrări sunt necesare următoarele cantităţi de lucrări:

| - excavaţii albie……………………. | 50.200 mc; |
| --- | --- |
| - umpluturi în dig…………………….. | 809.583 mc; |
| - peree……………………………….. | 20.515 mp; |
| - betoane…………………………….. | 1.808 mc; |
| - anrocamente……………………….. | 3.570 mc. |

Suprafeţele de teren ocupate cu lucrările hidrotehnice din cadrul obiectelor 1, 2 şi 3 sunt:

- definitiv .................................................10,972 ha

- temporar ...............................................20,624 ha

Lucrările propuse se înscriu în schema cadru de amenajare a râului Ialomiţa şi se pot realiza în perspectivă de scurtă durată.

Valoarea de investiţie este de 55.139.691 lei, din care C+M : 47.718.223 lei,

15.362.669 E                            13.294.947  E

calculată în preţuri 30 iunie 2006.

Execuţia lucrărilor hidrotehnice analizate şi propuse în prezentul studiu de fezabilitate este pe durată de 3 ani.

Finanţarea lucrărilor va fi făcută de A.N. “APELE ROMÂNE” - Direcţia Apelor Ialomiţa - Buzău, administrator al cursului de apă, iar ca sursă de finanţare bugetul de stat.

Se menţionează că pentru următoarele faze de proiectare, proiect tehnic şi detalii de execuţie sunt necesare ridicări topografice complete, care să cuprindă pozarea albiei minore cu talvegul, cât şi albia majoră, marcându-se pe profilele transversale destinaţia folosinţelor.

Lucrările care se vor executa prin H.G. 704/208 finanţate prin PHARE sunt după cum urmează:

- ob.3. Amenajare r. Ialomiţa

- ob.4. Echipamente hidromecanice

- ob.5. Amenajare v. Cotorca

- ob.6. Amenajare v. Plopi

Valoarea de investiţie finanţată prin PHARE este de 8.972.998 lei (2.500.500 E), din care C+M : 7.677.190 lei (2.138.970  E).

calculată în preţuri 30 iunie 2006.

Suprafeţele de teren ocupate definitiv cu lucrările hidrotehnice finanţate prin PHARE sunt  următoarele:

- în zona localităţii Ion Roată ......................................... 2,6 ha

- în zona localităţii Urziceni ........................................... 1,4 ha

SEF PROIECT,

Ing. Valeria Avram